**Príloha č. 7**

Harmonogram dodávky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Oblasť** | **Termín** |
| **1. Etapa** | Oblasť riadenia prekladiska: | 31.03.2026 |
| * implementácia a projektové riadenie
 |
| * napojenie na systém Helios
 |
| * napojenie na hardware prekladiska
 |
| * elektronické cestné váhy
 |
| * semafory
 |
| * elektronická koľajová váhu širokého rozchodu
 |
| * elektronická koľajová váhu normálneho rozchodu
 |
| * elektronické plošinové váhy
 |
| * elektronické váhy na manipulačných prostriedkoch
 |
| * elektronické váhy na cestách
 |
| * závory, OCR Kamery
 |
| * kamery na snímanie technického stavu kontajnerov
 |
| * informačná tabuľa
 |
| * čítačky čiarových kódov
 |
| * Napojenie na externé systémy
 |
| * CODECO
 |
| * IS colného úradu SR
 |
| * IS ZSSK Cargo
 |
| * IS Ukrajinských železníc
 |
| * o IS OPT (ČD Cargo)
 |
| * o IS OTŽ (ZSSK Cargo)
 |
| **2. Etapa** | Oblasť riadenia vlečky, špedície |  |
| - implementácia a projektové riadenie | 31.05.2026 |
| **3. Etapa** | Oblasť logistického skladu | 31.08.2026 |
| * doklady a zápisy
 |
| * manipulácia, obsadenosť, vyhodnotenie
 |
| * systém pre riadiace stredisko Velín
 |
| **4. Etapa** | Web nadstavba pre zákazníkov | 31.10.2026 |
| Riadenie parkoviska |
| Oblasť bezpečnosti |
| * systém pro kamerové systémy
 |
| Správa majetku |
| Drony pro zabezpečení areálu |
| Ďalšie požiadavka podľa zadania Diela |
| * analýzy,
 |
| * exporty
 |
| * deklarácie
 |
| * …
 |
| **5. Etapa** | Zabezpečenie, implementácia | 31.12.2026 |
| **6. Etapa** | Stavebné práve, implementácia, testovanie | 01.04.2026 |
| **7. Etapa** | Skúšobná prevádzka | 01.06.2026 |
| **8. Etapa** | Odovzdanie Diela | 15.12.2026 |