**Príloha č. 7**

Harmonogram dodávky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Oblasť** | **Termín** |
| **1. Etapa** | Oblasť riadenia prekladiska: | 31.03.2026 |
| * implementácia a projektové riadenie |
| * napojenie na systém Helios |
| * napojenie na hardware prekladiska |
| * elektronické cestné váhy |
| * semafory |
| * elektronická koľajová váhu širokého rozchodu |
| * elektronická koľajová váhu normálneho rozchodu |
| * elektronické plošinové váhy |
| * elektronické váhy na manipulačných prostriedkoch |
| * elektronické váhy na cestách |
| * závory, OCR Kamery |
| * kamery na snímanie technického stavu kontajnerov |
| * informačná tabuľa |
| * čítačky čiarových kódov |
| * Napojenie na externé systémy |
| * CODECO |
| * IS colného úradu SR |
| * IS ZSSK Cargo |
| * IS Ukrajinských železníc |
| * o IS OPT (ČD Cargo) |
| * o IS OTŽ (ZSSK Cargo) |
| **2. Etapa** | Oblasť riadenia vlečky, špedície |  |
| - implementácia a projektové riadenie | 31.05.2026 |
| **3. Etapa** | Oblasť logistického skladu | 31.08.2026 |
| * doklady a zápisy |
| * manipulácia, obsadenosť, vyhodnotenie |
| * systém pre riadiace stredisko Velín |
| **4. Etapa** | Web nadstavba pre zákazníkov | 31.10.2026 |
| Riadenie parkoviska |
| Oblasť bezpečnosti |
| * systém pro kamerové systémy |
| Správa majetku |
| Drony pro zabezpečení areálu |
| Ďalšie požiadavka podľa zadania Diela |
| * analýzy, |
| * exporty |
| * deklarácie |
| * … |
| **5. Etapa** | Zabezpečenie, implementácia | 31.12.2026 |
| **6. Etapa** | Stavebné práve, implementácia, testovanie | 01.04.2026 |
| **7. Etapa** | Skúšobná prevádzka | 01.06.2026 |
| **8. Etapa** | Odovzdanie Diela | 15.12.2026 |