# **Celkový harmonogram diela Centrálny notifikačný modul:**

Záväzný harmonogram realizácie:

Analýza a Dizajn do 28.2.2025

Nasadenie a Postimplementačná podpora (PiP) do 28.2.2026

Čiastková akceptácia diela (Release 1) 31.3.2025

Postimplementačná podpora minimálne jeden mesiac

Celková akceptácia diela 31.3.2026

Výstupy z jednotlivých etáp budú v rozsahu a v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov.

Dodávka bude realizovaná waterfall metódou.