****

zadÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY

verejnou súťažou podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

**„****Oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“**

DRUH ZÁKAZKY: USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

01/2025

**Obsah súťažných podkladov**

**A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV**

**Časť I.**

**Všeobecné informácie**

1 Identifikácia verejného obstarávateľa

2 Predmet zákazky

3 Rozdelenie predmetu zákazky

4 Variantné riešenie

5 Miesto a termín plnenia predmetu zákazky

6 Zdroj finančných prostriedkov

7 Typ zmluvy

8 Lehota viazanosti ponuky

**Časť II.**

**Komunikácia a vysvetľovanie**

9 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

10 Vysvetlenie informácií

11 Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky

**Časť III.**

**Príprava ponuky**

12 Forma a spôsob predkladania ponuky

13 Jazyk ponuky

14 Mena a ceny uvádzané v ponuke

15 Zábezpeka

16 Obsah ponuky

17 Náklady na prípravu ponuky

**Časť IV.**

**Predkladanie ponuky**

18 Predloženie ponuky

19 Registrácia a autentifikácia uchádzača

20 Lehota na predkladanie ponuky

21 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

**Časť V.**

**Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

22 Otváranie ponúk

23 Preskúmanie ponúk

24 Dôvernosť procesu verejného obstarávania

25 Vyhodnocovanie ponúk

26 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

27 Oprava chýb

**Časť VI.**

**Prijatie ponuky**

28 Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

29 Uzavretie zmluvy

30 Zrušenie verejného obstarávania

**A.2 Kritéria na hodnotenie ponúk a PRAVIDLÁ ich uplatnenia**

**A.3 Podmienky účasti uchádzačov**

**B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**B.2 SPÔSOB URČENIA CENY**

**B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY plneNIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Dokumenty k súťažným podkladom, ktoré sú spoločné pre všetky časti predmetu zákazky:

* Časť A.1 Pokyny pre uchádzačov vrátane Prílohy č. 1 – Všeobecné informácie o uchádzačovi a Prílohy č. 2 - Čestné vyhlásenie podľa článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014
* Časť A.2 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia,
* Časť A.3 Podmienky účasti uchádzačov vrátane Prílohy č. 1 – Jednotný európsky dokument a Prílohy č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 v spojení s ods. 7 Zákona
* Časť B.2 Spôsob určenia ceny,
* Príloha č. 4 k časti B.3 – Metodický pokyn MDV SR č. 19/2022.

Dokumenty k súťažným podkladom, ktoré sú vypracované pre každú časť predmetu zákazky osobitne:

* Prílohy č. 1-6 k časti A.2 – Návrh na plnenie kritéria,
* Prílohy č. 1-3 k časti B.1 – Projektová dokumentácia,
* Prílohy č. 1-3 k časti B.2 – Výkaz výmer,
* Časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane Príloh č. 1-3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok, Príloh č. 5-7 – Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov, Príloh č. 8-10 – Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu a Príloh č. 11-13 – Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a Technický dozor objednávateľa.

**PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM**

Príloha č. 1 k časti A.1 - Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1 - Čestné vyhlásenie podľa článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014

Príloha č. 1 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K1 – Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica

Príloha č. 2 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K2 – Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica

Príloha č. 3 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K1 – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča

Príloha č. 4 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K2 – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča

Príloha č. 5 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K1 – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

Príloha č. 6 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K2 – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

Príloha č. 1 k časti A.3 - Jednotný európsky dokument (ďalej len „JED“)

Príloha č. 2 k časti A.3 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 v spojení s ods. 7 Zákona

Príloha č. 1 k časti B. 1 - Projektová dokumentácia – Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica

Príloha č. 2 k časti B. 1 - Projektová dokumentácia – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča

Príloha č. 3 k časti B. 1 - Projektová dokumentácia – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer - Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica (zároveň aj ako Príloha č. 2

 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 2 k časti B.2 - Výkaz výmer - Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča (zároveň aj ako Príloha č. 2 k Zmluve o

 dielo)

Príloha č. 3 k časti B.2 - Výkaz výmer - Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová (zároveň aj ako

 Príloha č. 2 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 1 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská

 Breznica (zároveň aj ako Príloha č. 5 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 2 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča (zároveň aj ako Príloha č. 5 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 3 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová (zároveň aj ako Príloha č. 5 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 4 k časti B.3 - Metodický pokyn MDV SR č. 19/2022 (zároveň aj ako Príloha č. 6 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 5 k časti B.3 - Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov – Oprava mosta ev.č. R1-

 153 Hronská Breznica (zároveň aj ako Príloha č. 7 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 6 k časti B.3 - Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov – Oprava mosta ev.č. R1-161

 Budča (zároveň aj ako Príloha č. 7 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 7 k časti B.3 - Tabuľka údajov o úpravách ceny v dôsledku zmien nákladov – Oprava mosta ev.č. R1-

 168.1 vetva v križovatke Kováčová (zároveň aj ako Príloha č. 7 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 8 k časti B.3 - Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu – Oprava mostov ev.č. R1-153

 Hronská Breznica (zároveň aj ako Príloha č. 8 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 9 k časti B.3 - Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča

 (zároveň aj ako Príloha č. 8 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 10 k časti B.3 - Vzor splnomocnenia na odovzdanie kovového odpadu – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová (zároveň aj ako Príloha č. 8 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 11 k časti B.3 - Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a

 Technický dozor objednávateľa – Oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica

 (zároveň aj ako Príloha č. 10 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 12 k časti B.3 - Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a

 Technický dozor objednávateľa – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča (zároveň aj ako

 Príloha č. 10 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 13 k časti B.3 - Zoznam a kontaktné údaje osôb konajúcich za objednávateľa vo veciach technických a

 Technický dozor objednávateľa – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke

 Kováčová (zároveň aj ako Príloha č. 10 k Zmluve o dielo)

**A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV**

**Časť I.**

**Všeobecné informácie**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov organizácie: Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Sídlo organizácie: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

IČO: 35 919 001

IČ DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593

BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Internetová adresa organizácie (URL): [www.ndsas.sk](http://www.ndsas.sk)

Profil verejného obstarávateľa: <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127>

Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Tuček

Telefón: +421 2 5831 1582

E-mail: tomas.tucek@ndsas.sk

1. **Predmet zákazky**
	1. Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), zákazka na **uskutočnenie stavebných prác** s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „SP“).
	2. Názov predmetu zákazky:

**„Oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“**

* 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová, ktoré sú v správe SSÚR Zvolen, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. Technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len „TKP“) a technické predpisy (ďalej len „TP“) sú dostupné na stránke [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“, jednotlivo pre objekty: „R1—153 Hronská Breznica, Most nad cestou III/525007“ ,“R1-161 Budča, Most cez potok Turová v Budči“ a „R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová – Most na ramene “C“ mimoúrovňovej križovatky“ spracované firmou MIDEAS, s.r.o., ktoré tvoria Prílohu č. 1 časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

* 1. Postup vo verejnom obstarávaní:

Podľa určenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky a v súlade s § 5 ods. 1 a 2 Zákona patrí podľa finančného limitu zákazka na Opravu mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová do kategórie podlimitných zákaziek. V súlade s § 5 ods. 8 Zákona verejný obstarávateľ je povinný dodržať postup zadávania zákazky určený pri začatí verejného obstarávania, a to aj vtedy, ak by bol oprávnený použiť iný postup zadávania zákazky. Z dôvodu dodržania postupov pri verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadáva zákazku postupom verejnej súťaže s pravidlami pre nadlimitnú zákazku podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona, čo je zároveň postup, ktorý verejný obstarávateľ určil pri začatí verejného obstarávania, hoci by bol inak oprávnený použiť podlimitný postup zadávania zákazky.

* 1. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

45221110-6 Stavebné práce na mostoch

45221119-9 Stavebné práce na obnove mostov

45223100-7 Montáž kovových konštrukcií

45223500-1 Konštrukcie zo železobetónu

45410000-4 Omietkárske práce

* 1. Celková predpokladaná hodnota zákazky: **2 678 439,41** EUR bez DPH (slovom: dva milióny šesťstosedemdesiatosemtisícštyristotridsaťdeväť EUR a štyridsaťjeden centovbez dane z pridanej hodnoty)

Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 1:

**929 954,33** **EUR bez DPH** (deväťstodvadsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiatštyri EUR a tridsaťtri centov)

Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 2:

**1 068 159,74** **EUR bez DPH** (jeden milión šesťdesiatosemtisícstopäťdesiatdeväť EUR a sedemdesiatštyri centov)

Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 3:

**680 325,34** **EUR bez DPH** (šesťstoosemdesiattisíctristodvadsaťpäť EUR a tridsaťštyri centov)

1. **Rozdelenie predmetu zákazky**
	1. Predmet zákazky je rozdelený na 3 (tri) samostatne vyhodnocované časti:

Časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica

Časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča

Časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

* 1. Podrobné vymedzenie jednotlivých častí zákazky predmetu zákazky, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.
	2. Uchádzač môže predložiť svoju ponuku na všetky tri časti predmetu zákazky, alebo môže predložiť ponuku podľa vlastného uváženia len na niektorú jednu z častí/ niektoré dve časti.
	3. Na každú samostatne vyhodnocovanú časť/ti predmetu zákazky uchádzač vo svojej ponuke predloží samostatné obchodné podmienky dodania predmetu zákazky – návrh Zmluvy o dielo podľa časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto SP.
1. **Variantné riešenie**
	1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
	2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
2. **Miesto a termín plnenia predmetu zákazky**
	1. Miesto plnenia predmetu zákazky:

Časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica:

Mostný objekt ev.č. R1-153 sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v km 136,713 nad cestou III/2461 v k.ú. obce Hronská Breznica.

Časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča:

Mostný objekt ev.č. R1-161 sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v km 141,625 cez potok Turová v k.ú. obce Budča.

Časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová:

Mostný objekt ev.č. R1-168.1 sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v km 146,338 cez Kováčovský potok (úzke rameno) vo vetve v križovatke Kováčová.

* 1. Predpokladaná dĺžka trvania plnenia:

Časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica:

**Termín plnenia predmetu** obstarávania **nesmie byť dlhší ako 119 dní** odo dňa začatia realizácie prác a **termín obmedzenia dopravy** počas realizácie prác **nesmie byť kratší ako 84 dní** a **dlhší ako 112 dní** odo dňa začatia realizácie prác v troch etapách.

Obmedzenie na ceste III/2461 pod mostom: Práce na oprave mosta ev.č.R1-153 zasahujú do prejazdného gabaritu cesty III/2461. Doprava pod mostom bude obmedzená do jedného jazdného pruhu, pričom obojsmerná premávka bude riadená svetelnou signalizáciou resp. príslušným dopravným značením.

Časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča:

**Termín plnenia predmetu** obstarávania **nesmie byť dlhší ako 161 dní** odo dňa začatia realizácie prác a **termín obmedzenia dopravy** počas realizácie prác **nesmie byť kratší ako 91 dní** a **dlhší ako 154 dní** odo dňa začatia realizácie prác v štyroch etapách.

Časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová:

**Termín plnenia predmetu** obstarávania **nesmie byť dlhší ako 70 dní** odo dňa začatia realizácie prác a **termín obmedzenia dopravy** počas realizácie prác **nesmie byť kratší ako 49 dní** a **dlhší ako 63 dní** odo dňa začatia realizácie prác v jednej etape.

Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác na mostoch ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov) 24 hodín denne. Vzhľadom na uvedené si uchádzač do ceny zahrnie náklady na nočnú prácu vrátane všetkého potrebného technického vybavenia, aby mohol práce 24 hodín denne realizovať.

* 1. Podrobné vymedzenie miesta plnenia a predpokladaného termínu plnenia predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.
1. **Zdroj finančných prostriedkov**
	1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
	2. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie Zmluvy.
2. **Typ zmluvy**
	1. Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie **Zmluvy o dielo** podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „Zmluva“) pre každú určenú časť predmetu zákazky samostatne.
	2. Vymedzenie zmluvných podmienok na plnenie predmetu zákazky tvorí časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto SP.
3. **Lehota viazanosti ponuky**
	1. Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“).
	2. V prípade, ak bude podaná námietka podľa § 170 Zákona a začaté konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 171 Zákona alebo ak bude začaté konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím Zmluvy podľa § 169 ods. 1 ZVO a Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“) vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa § 173 ods. 11 ZVO, môže to mať podľa Zákona odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže Úrad rozhodnúť, že lehoty, ktoré určil verejný obstarávateľ a lehoty verejnému obstarávateľovi neplynú. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
	3. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty verejným obstarávateľom oznámenej, resp. primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP.

**Časť II.**

**Komunikácia a vysvetľovanie**

1. **Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi**
	1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
	2. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa podmienok uvedených v § 20 Zákona.
	3. Verejný obstarávateľ bude na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi používať elektronický prostriedok, ktorým je komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE (ďalej aj len „JOSEPHINE“). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.
	4. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>
	5. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

 - Microsoft Edge

 - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

 - Google Chrome

* 1. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
	2. Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“), prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje Zákon. Pokiaľ sa v SP vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie SP a požiadaviek uvedených v Oznámení, prípadné doplnenie SP, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, námietky alebo akúkoľvek inú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v SP takúto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka ponuka. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa, či záujemcu/uchádzača s treťou osobou (treťou osobou sa rozumie subjekt odlišný od záujemcu/uchádzača) v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví Zákon a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.
	3. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
	4. Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE môže k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
	5. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>) a zároveň, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo **„ZAUJÍMA MA TO“** (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.
	6. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE, pričom priamy odkaz na dokumenty alebo informácie podľa prvej časti tejto vety verejný obstarávateľ sprístupní na profile verejného obstarávateľa <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127> (ďalej len „profil“), a to v súlade s § 64 ods 3 Zákona.
1. **Vysvetlenie informácií**
	1. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií k predmetnej zákazke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
	2. Prípadnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE „dostatočne vopred“.
	3. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú známi v tejto zákazke, najneskôr však 6 (šesť) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
	4. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk

- ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa tohto Zákona aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred,

- ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu

* 1. Verejný obstarávateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk o celú jej pôvodnú dĺžku, ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.
	2. Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemca nevyžiada dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
1. **Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky**
	1. Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. V prípade, ak má záujemca/uchádzač záujem vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, verejný obstarávateľ nebráni záujemcovi/uchádzačovi nijakým spôsobom ju vykonať, tzn., že miesto plnenia predmetu zákazky je po dohovore s príslušnou kontaktnou osobou plne sprístupnené. Predpokladá sa, že záujemca/uchádzač sa pred predložením ponuky s miestom plnenia zákazky dokonale oboznámi a do svojej ponuky zahrnie výsledok analýzy možných rizík a neistôt. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia predmetu zákazky znáša výlučne záujemca/uchádzač.
	2. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
	3. Záujemca môže vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky pre všetky 3 (tri) časti po dohovore s kontaktnou osobou SSÚR Zvolen, vedúci odd. správy, prevádzky a údržby, tel. č.: 0903 286 168, v pracovných dňoch od 09:00 hod. do 14:00 hod.

**Časť III.**

**Príprava ponuky**

1. **Forma a spôsob predkladania ponuky**
	1. Uchádzač ponuku predkladá elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) Zákona a vložením do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/> za podmienok:
		1. Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.
		2. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto SP.
		3. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky bude uvedená v ponuke uchádzača spôsobom uvedeným v časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP.
		4. Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na e-mailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
	2. Dokumenty tvoriace ponuku, môže uchádzač predložiť ako originály alebo kópie dokladov v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, alebo len ako skeny originálov alebo úradne osvedčených fotokópií týchto dokumentov. Pri predkladaní bankovej záruky a poistenia záruky uchádzač postupuje podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP.
	3. Znenie obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto SP.
2. **Jazyk ponuky**
	1. Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.
	2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a doklad alebo dokument je vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa takýto dokument spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka Slovenskej republiky. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

1. **Mena a ceny uvádzané v ponuke**
	1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (€ alebo EUR).
	2. Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
	3. Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
		1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH
		2. sadzba DPH a výška DPH
		3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
	4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, či je alebo nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritéria (Príloha č. 1 – 6 k časti A.2 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP).
	5. V prípade, ak je uchádzač v postavení zahraničnej osoby, riadi sa zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
2. **Zábezpeka**
	1. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa.
	2. Výška zábezpeky je stanovená nasledovne:
		1. Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie časti 1 predmetu zákazky, zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa alebo predloží bankovú záruku/poistenie záruky vo výške **15.000,00 (pätnásťtisíc) EUR**;
		2. Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie časti 2 predmetu zákazky, zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa alebo predloží bankovú záruku/poistenie záruky vo výške **15.000,00 (pätnásťtisíc) EUR**;
		3. Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na plnenie časti 3 predmetu zákazky, zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa alebo predloží bankovú záruku/poistenie záruky vo výške **15.000,00 (pätnásťtisíc) EUR**.
		4. Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí a skladá zábezpeku podľa bodu 15.3.1 je povinný zložiť zábezpeku vo výške súčtu jednotlivých zábezpek uvedených v bode 15.2.1 až 15.2.3. Ak uchádzač postupuje podľa bodu 15.3.2 a 15.3.3 bankovú záruku/poistenie záruky predkladaná na každú časť predmetu zákazky samostatne.
	3. **Spôsoby zloženia zábezpeky:**
		1. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo
		2. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
		3. poskytnutím poistenia záruky za uchádzača.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa nižšie uvedených podmienok zloženia.

* 1. **Podmienky zloženia zábezpeky**
		1. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
			1. Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa určený pre zábezpeky:

**Bankové spojenie: Štátna pokladnica**

**IBAN: SK13 8180 0000 0070 0069 4614**

**SWIFT (BIC): SPSRSKBA**

**variabilný symbol: 372210301**

* + - 1. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 časti A1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP.
			2. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podľa bodov 15.4.1.1 a 15.4.1.2, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doložil k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.
		1. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
			1. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 časti A1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky.
				1. Originál bankovej záruky vystavený bankou musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

**Dúbravská cesta 14**

**841 04 Bratislava**

Kontaktné miesto: prízemie – podateľňa **v čase: v pracovných dňoch pondelok až piatok 8:00 – 15:00 hod.**.

* + - * 1. Obálku s originálom bankovej záruky uchádzač označí **„Verejná súťaž – neotvárať“** a doplní heslom:

Pre časť 1: **„Banková záruka – Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica“**

Pre časť 2: **„Banková záruka – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča“**

Pre časť 3: **„Banková záruka – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“**

(uchádzač uvedie podľa toho, na ktorú časť ponuku predložil).

* + - 1. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.2.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.
			2. V záručnej listine musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.
			3. Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie bankovej záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom banky, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za banku takýto dokument podpisovať.
		1. Poskytnutie poistenia záruky za uchádzača
			1. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) poistenia záruky.
				1. Originál poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v uzatvorenej obálke v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 15.4.2.1.1.
				2. Obálku s originálom poistenia záruky uchádzač označí **„Verejná súťaž – neotvárať“** a doplní heslom:

Pre časť 1: **„Poistenie záruky – Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica“**

Pre časť 2: **„Poistenie záruky – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča“**

Pre časť 3: **„Poistenie záruky – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“**

(uchádzač uvedie podľa toho, na ktorú časť záruku predložil).

* + - 1. Ak poistná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 15.4.3.1, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.
			2. V poistnej listine musí poisťovateľ písomne vyhlásiť, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača.
			3. Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie poistenia záruky v podobe elektronického dokumentu, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom poisťovateľa, resp. osobou/osobami oprávnenou/-ými za poisťovateľa takýto dokument podpisovať.
	1. **Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky:**
		1. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do (7) siedmich dní odo dňa:
			1. uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
			2. márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania , alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo
			3. uzavretia zmluvy.
	2. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo ak neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť Zmluvu podľa § 56 ods. 5 až 9 Zákona.
	3. Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi prostredníctvom určeného spôsobu komunikácie verejnému obstarávateľovi.
	4. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom cez systém JOSEPHINE novú lehotu viazanosti ponúk.
		1. Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
		2. Platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo poistenia záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný predĺžiť a doručiť originál bankovej záruky alebo poistenia záruky, prípadne ich dodatok podľa bodov 15.4.2 a 15.4.3 časť A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku alebo poistenie záruky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške v tejto lehote.
		3. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 46 ods. 2 ZVO.
1. **Obsah ponuky**

**Ponuka predložená uchádzačom elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE musí obsahovať nasledovné doklady:**

* 1. **Titulný list ponuky** s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto SP.
	2. **Obsah ponuky** (index – položkový zoznam) s odkazom na očíslované strany.
	3. Vyplnený formulár „**Všeobecné informácie o uchádzačovi**“ (Príloha č. 1 k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP). V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen.
	4. V prípade skupiny dodávateľov, v súlade s bodom 18.6.1 časť A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, **vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny**, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
	5. **Čestné vyhlásenie podľa Článku 5k Nariadenia rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014** vypracované podľa Prílohy č. 2 k časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP.
	6. **Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky** tak ako sú požadované v bode č. 7 časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.
	7. **Návrh Zmluvy s vyplnenými cenami podľa Prílohy č. 1 - 3 k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP** (na každú uvedenú časť predmetu zákazky samostatne v závislosti od toho, na ktorú/é časť/ti uchádzač predkladá ponuku)vrátane požadovaných príloh k Zmluve (okrem prílohy č. 6 a č. 7) s časťou znenia obchodných podmienok plnenia predmetu zákazky podľa časti B.3 Obchodné podmienky R1-153 a/alebo B.3 Obchodné podmienky R1-161 a/alebo B.3 Obchodné podmienky R1-168.1 a podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP. Návrh Zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
	8. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, návrh Zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Zároveň v súlade s bodom 18.3.1 časti A1. Pokyny pre uchádzačov týchto SP, v ponuke skupiny dodávateľov musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy.
	9. Vyplnené **Prílohy č. 1-2 Návrh na plnenie kritérií pre časť 1 - Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica** a/alebo **Prílohy č. 3-4 Návrh na plnenie kritérií pre časť 2 - Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča** a/alebo **Prílohy č. 5-6 Návrh na plnenie kritérií pre časť 3 - Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová** (na každú uvedenú časť predmetu zákazky samostatne v závislosti od toho, na ktorú/é časť/ti uchádzač predkladá ponuku) k časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto SP vrátane dokladov, ktorými preukazuje ich splnenie, ako skeny podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
	10. Vyplnenú **Prílohu č. 1 Výkaz výmer pre časť 1 - Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica** a/alebo **Prílohu č. 2 Výkaz výmer pre časť 2 - Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča** a/alebo **Prílohu č. 3 Výkaz výmer pre časť 3 - Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová** (na každú uvedenú časť predmetu zákazky samostatne v závislosti od toho, na ktorú/é časť/ti uchádzač predkladá ponuku) k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel \*.xls/\*xlsx a zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
	11. **Doklad o zložení zábezpeky** podľa bodu 15 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. V prípade, že uchádzač použije možnosť poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 15.3.2 alebo poistenia záruky podľa bodu 15.3.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je povinný predložiť v ponuke predloženej prostredníctvom systému JOSEPHINE kópiu (sken originálu) bankovej záruky alebo poistenia záruky alebo elektronický dokument, podľa bodov 15.4.2.4 a 15.4.3.4 časť A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. Originál bankovej záruky vystavený bankou alebo poistenia záruky musí uchádzač doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.4.2.1.1 alebo podľa bodu 15.4.3.1.1 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. Pri elektronickom dokumente podľa bodov 15.4.2.4 a 15.4.3.4 časť A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa originál bankovej záruky/poistenie záruky nedoručuje do podateľne.
	12. **Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti** týkajúce sa osobného postavenia,  technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uvedené v Oznámení a v časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť podľa § 39 ZVO:

**Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“)**

1. JED tvorí Prílohu č. 1 k časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a zároveň je uchádzačovi umožnené **vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u** bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
2. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť JED aj pre túto osobu.
3. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné predložiť JED pre každého člena skupiny osobitne.
4. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v JED-e uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
5. **Náklady na prípravu ponuky**
	1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
	2. Ponuky predložené elektronicky, v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti, uchádzačom nevracajú. Zostávajú uložené v predmetnej zákazke vytvorenej v systéme JOSEPHINE ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

**Časť IV.**

**Predkladanie ponuky**

1. **Predloženie ponuky**
	1. Uchádzač predloží svoju ponuku **v elektronickej podobe** do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: <https://josephine.proebiz.com> podľa bodu 12 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. Doručenie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Systém JOSEPHINE považuje za čas vloženia ponuky okamih uloženia posledného súboru (dát) – nie čas začatia nahrávania ponuky, preto je potrebné predložiť ponuku (začať s nahrávaním) **v dostatočnom časovom predstihu** najmä s ohľadom na veľkosť ukladaných dát.
	2. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
	3. Ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov:
		1. v jej ponuke musí byť uvedený záväzok, že táto skupina dodávateľov v prípade prijatia jej ponuky verejným obstarávateľom za účelom riadneho plnenia Zmluvy vytvorí niektorú z právnych foriem uvedených v bode 18.4 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, pričom sa odporúča, aby obsahom jej ponuky bola aspoň Zmluva o budúcej zmluve o vytvorení príslušnej právnej formy;
		2. ponuka musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov spôsobom, ktorý ich právne zaväzuje.
	4. Za účelom riadneho plnenia Zmluvy skupina dodávateľov vytvorí v prípade prijatia jej ponuky zoskupenie bez právnej subjektivity napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka (ďalej len „konzorcium“) alebo niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka alebo inú právnu formu vhodnú na riadne plnenie Zmluvy.
	5. Ak skupina dodávateľov vytvorí v súlade s predchádzajúcim bodom niektorú z právnych foriem tam uvedených, pred uzatvorením Zmluvy bude povinná preukázať, že táto právna forma má spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony, ak príslušná právna forma môže byť nositeľom takejto spôsobilosti. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti napr. v prípade zoskupenia bez právnej subjektivity uzatvorením Zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity (napr. zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka), v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra atď.
	6. V prípade zoskupenia bez právnej subjektivity Zmluva o vytvorení tohto zoskupenia musí obsahovať:
		1. plnú moc jedného z účastníkov zoskupenia, ktorý bude mať postavenie hlavného účastníka zoskupenia, udelenú ostatnými účastníkmi zoskupenia na všetky právne úkony, ktoré sa budú uskutočňovať v mene všetkých účastníkov zoskupenia v súvislosti s predložením ponuky, pričom táto plná moc musí byť neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy;
		2. percentuálny podiel na zákazke, ktorý uskutočnia jednotliví účastníci zoskupenia a uvedenie druhu podielu podľa konkrétnej činnosti,
		3. prehlásenie, že účastníci zoskupenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté v súvislosti s plnením Zmluvy.
2. **Registrácia a autentifikácia uchádzača**
	1. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
	2. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
3. v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
4. nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
5. vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;
6. vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
	1. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
	2. Uchádzač svoju ponuku identifikuje uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže, podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky uchádzač ponuky/-ky predkladá:

**Pre časť 1: „Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica“**

**Pre časť 2: „Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča“**

**Pre časť 3: „Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“**

1. **Lehota na predkladanie ponuky**
	1. **Lehota na predkladanie ponúk** je uvedená v Oznámení; v časti: Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť v bode Lehota na predkladanie ponúk.
	2. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.
2. **Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky**
	1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo odvolanie ponuky je možné vykonať späť vzatím pôvodnej ponuky. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
	2. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

**Časť V.**

**Otváranie a vyhodnotenie ponúk**

1. **Otváranie ponúk**
	1. **Dátum a hodina otvárania ponúk** je uvedená v Oznámení; v časti: Informácie o otváraní ponúk.
	2. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku spôsobom podľa bodu 18 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP.
	3. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje informácie podľa § 52 ods. 2 Zákona.
2. **Preskúmanie ponúk**
	1. Verejný obstarávateľ zriadi v súlade s § 51 Zákona za účelom preskúmania a vyhodnotenia ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním ponúk.
	2. Preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.
	3. Komisia v úvode svojej činnosti posúdi zloženie zábezpeky – ak bola požadovaná. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok.
	4. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
3. boli doručené elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote predkladania ponúk,
4. obsahujú náležitosti uvedené v bode 16 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP,
5. zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP.
	1. Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré  sú v rozpore s požiadavkami a  s podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v Oznámení a v týchto SP.
	2. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 4 písm. d) Zákona.
6. **Dôvernosť procesu verejného obstarávania**
	1. Členovia komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 Zákona.
	2. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Za dôverné informácie je na účely Zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia Zákona a ani ustanovenia, ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
7. **Vyhodnocovanie ponúk**
	1. Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 Zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta ZVO, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.
	2. Komisia vylúči ponuku uchádzača z verejného obstarávania v prípadoch podľa § 53 ods. 4 ZVO.
8. **Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov**
	1. Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 39, § 40 a § 152 ZVO.
	2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 37 ZVO.
	3. Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) Zákona: „ ... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.
	4. Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
	5. Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek z verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 6 a 7 zákona, Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača v prípadoch podľa § 40 ods. 8 zákona.
	6. Verejný obstarávateľ dáva hospodárskym subjektom na vedomie, že bude postupovať podľa čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
9. ruský štátny príslušník alebo fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadený v Rusku;
10. právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo
11. právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky
12. **Oprava chýb**
	1. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.
	2. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:
		1. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená správne,
		2. rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin jednotkovej ceny a množstva,
		3. preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,
		4. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
	3. **O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 ZVO a o predloženie súhlasu s vykonanou opravou.**
	4. Je potrebné, aby komisia v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky v súlade s § 53 ods. 1 ZVO zistila, či sa v konkrétnom prípade jedná o zrejmú chybu v písaní a počítaní a či je takúto chybu možné (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) prostým spôsobom odstrániť. Pokiaľ komisia dospeje k záveru, že nejde o chybu v písaní a počítaní, pre určenie ďalšieho postupu z kontextu celej ponuky komisia (po predložení jednoduchého vysvetlenia zo strany uchádzača) môže relevantne vyhodnotiť, že v tomto prípade ide o nejasnosť/ nezrovnalosť iného charakteru, a aplikuje závery z Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2021 k vyhodnoteniu ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria. Nezrovnalosti tohto charakteru je vo všeobecnosti možné odstrániť bez toho, aby sa to považovalo za (nedovolenú) zmenu ponuky (t. j. situáciu, v ktorej by nešlo len o objasňovanie skutočností uvedených v ponuke ale o faktické predloženie novej ponuky).

**Časť VI.**

**Prijatie ponuky**

1. **Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk**
	1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v systéme JOSEPHINE. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom Úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie najmä identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk, výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3 Zákona a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
2. **Uzavretie Zmluvy**
	1. Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora[[1]](#footnote-2) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora[[2]](#footnote-3) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora[[3]](#footnote-4)alebo ktorých subdodávatelia a/alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,[1](http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora[1](http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439932) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora[2](http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20170201#f4439933)ďalej s uchádzačom alebo uchádzačmi ktorí má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorých konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona alebo ktorých subdodávatelia a subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona.
	2. Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 11 (jedenásty) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 Zákona, ak nebudú uplatnené revízne postupy, pri dodržaní postupu stanoveného v ustanovení § 56 Zákona.
	3. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 4 Zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Úspešný uchádzač, alebo uchádzači, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ichsubdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.
	4. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 29.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí.
	5. Uchádzač, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí je povinný splniť povinnosť podľa bodu 29.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 (desať) pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
	6. Verejný obstarávateľ môže v súlade s § 56 ods. 9 Zákona určiť, a to aj na základe dôvodnej žiadosti úspešného uchádzača, že lehota podľa § 56 ods. 5 a 6 Zákona, uvedená v bodoch 29.3 a 29.5 časť A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, je dlhšia ako 10 (desať) pracovných dní.
	7. **Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa nevzťahuje** na toho, komu má byť **jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy v hodnote neprevyšujúcej sumu 100 000,- EUR** alebo na toho, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia, zo zmluvy v hodnote **v úhrne neprevyšujúcej sumu 250 000,- EUR**. Ak ide o poskytnutie štátnej pomoci, ktorej hodnotu plnenia nemožno určiť, vzniká povinnosť zápisu bez ohľadu na hodnotu plnenia. Limity podľa prvej vety sa posudzujú bez DPH.
	8. **Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti podpísanú Zmluvu vrátane všetkých jej príloh. Pri predkladaní Zmluvy v listinnej podobe je uchádzač povinný predložiť 5 (päť) rovnopisov Zmluvy.** Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
	9. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač alebo uchádzači v Zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedli údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok Zmluvy). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
	10. **V prípade, že úspešným uchádzačom je skupina dodávateľov**, úspešný uchádzač je povinný najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti predložiť relevantný doklad preukazujúci splnenie podmienky uvedenej v bodoch 18.5 a 18.6 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
	11. V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov a Zmluva s verejným obstarávateľom bude na strane úspešného uchádzača podpísaná splnomocnenou osobou/osobami, úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti plnú moc splnomocnenej osoby/osôb, pričom v nej musí byť výslovne uvedené oprávnenie splnomocnenej osoby/ osôb na podpis Zmluvy (ak takáto plná moc nebola predložená uchádzačom v rámci ponuky). Nesplnenie tejto povinnosti bude verejný obstarávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti.
	12. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
	13. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a nepodpísať Zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak sa zmenia okolnosti za akých sa toto verejné obstarávanie vyhlasovalo.
	14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, t. j. ktorých najnižšia cena bude vyššia ako plánované finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
3. **Zrušenie verejného obstarávania**
	1. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:
4. ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač neuplatnil námietky v lehote podľa Zákona,
5. nedostal ani jednu ponuku,
6. ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 Zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa Zákona,
7. jeho zrušenie nariadil Úrad.
	1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie Zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
	2. Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
	3. Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

### Ochrana osobných údajov

31.1 Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť, že v priebehu predmetného verejného obstarávania dochádza k spracúvaniu osobných údaov dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a s vybranými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31.2 Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, aby pri príprave ponúk a v priebehu verejného obstarávania dbali na povinnosti vyplývajúce z GDPR.

**32 Využitie subdodávateľov**

32.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje podľa § 41 ods.3, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

32.2 V prípade zmeny subdodávateľa počas realizácie predmetu zákazky, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa písomne oznámiť údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

**Prílohy:**

Príloha č. 1 k časti A.1 - Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 k časti A.1 - Čestné vyhlásenie podľa článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014

**A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA**

1. **Prehľad kritérií**

Verejný obstarávateľ stanovil kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky samostatne pre každú časť zákazky:

* Časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica
* Časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča
* Časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

 na základe celkovej ceny za realizáciu predmetu zákazky a lehoty obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kritériá na vyhodnotenie ponúk – časť 1:**  **Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica (spolu 100 %)** | **Váha kritéria** |
| K1 | Celková cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH - spolu max. 60 bodov (v rámci K1) | 60% |
| K2 | Lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky - spolu max. 40 bodov (v rámci K2) | 40% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kritériá na vyhodnotenie ponúk – časť 2:**  **Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča (spolu 100 %)** | **Váha kritéria** |
| K1 | Celková cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH - spolu max. 60 bodov (v rámci K1) | 60% |
| K2 | Lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky - spolu max. 40 bodov (v rámci K2) | 40% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kritériá na vyhodnotenie ponúk – časť 3:**  **Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová (spolu 100 %)** | **Váha kritéria** |
| K1 | Celková cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH - spolu max. 60 bodov (v rámci K1) | 60% |
| K2 | Lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky - spolu max. 40 bodov (v rámci K2) | 40% |

1. **Kritérium K1 - Navrhovaná celková cena uchádzača**
	1. V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena za realizáciu predmetu zákazky samostatne pre každú časť zákazky:
* Časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica
* Časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča
* Časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

vyjadrená v eurách bez DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta, vypočítaná a vyjadrená podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP, a ktorá zahŕňa náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky, dopravu atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie – Príloha č.1 Projektová dokumentácia k časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

* 1. Uchádzač preukazuje splnenie Kritéria K1 k časti 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica tak, že do ponuky predloží:
		1. vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritéria K1 k časti A.2 týchto SP s uvedením ceny podľa nasledujúceho bodu 2.2.2,
		2. vyplnenú Prílohu č. 1 Výkaz výmer k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
		3. Návrh Zmluvy s vyplnenými údajmi o celkovej cene diela v Čl. III Cena za vykonanie diela, bod 3.1 Zmluvy v súlade s bodom 2.2.1 a 2.2.2 tejto časti.
	2. Uchádzač preukazuje splnenie Kritéria K1 k časti 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča tak, že do ponuky predloží:
		1. vyplnenú Prílohu č. 3 Návrh na plnenie kritéria K1 k časti A.2 týchto SP s uvedením ceny podľa nasledujúceho bodu 2.3.2,
		2. vyplnenú Prílohu č. 2 Výkaz výmer k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
		3. Návrh Zmluvy s vyplnenými údajmi o celkovej cene diela v Čl. III Cena za vykonanie diela, bod 3.1 Zmluvy v súlade s bodom 2.3.1 a 2.3.2 tejto časti.
	3. Uchádzač preukazuje splnenie Kritéria K1 k časti 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová tak, že do ponuky predloží:
		1. vyplnenú Prílohu č. 5 Návrh na plnenie kritéria K1 k časti A.2 týchto SP s uvedením ceny podľa nasledujúceho bodu 2.4.2,
		2. vyplnenú Prílohu č. 3 Výkaz výmer k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP,
		3. Návrh Zmluvy s vyplnenými údajmi o celkovej cene diela v Čl. III Cena za vykonanie diela, bod 3.1 Zmluvy v súlade s bodom 2.4.1 a 2.4.2 tejto časti.
	4. Maximálny počet bodov (60) dostane ponuka uchádzača s najnižšou cenou na realizáciu konkrétnej samostatnej časti predmetu zákazky v EUR bez DPH. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu sa vypočíta ako podiel najnižšej ceny za realizáciu konkrétnej samostatnej časti predmetu zákazky v EUR bez DPH a ceny za realizáciu predmetu konkrétnej samostatnej časti zákazky v EUR bez DPH príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú za uvedené kritérium. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako kladné číslo zaokrúhlené na max. dve desatinné miesta.

 Najnižšia cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 60

 Hodnotená cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH

1. **Kritérium K2 – Lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky**
	1. Cieľom tohto kritéria je, aby bola čo najviac minimalizovaná doba obmedzenia dopravy v úseku opravovaného mosta. Kritérium K2 sa nevzťahuje na práce, ktoré si nevyžadujú obmedzenie dopravy ako práce zospodu nosnej konštrukcie, na spodnej stavbe a práce vykonávané pod mostom.
	2. V tomto kritériu sa bude hodnotiť lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky vyjadrená v kalendárnych dňoch samostatne pre každú časť zákazky
* Časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica
* Časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča
* Časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

 Verejný obstarávateľ požaduje realizovať práce 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

* 1. Uchádzač preukazuje splnenie Kritéria K2 k časti 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica tak, že do ponuky predloží:
		1. vyplnenú Prílohu č. 2 Návrh na plnenie kritéria K2 k časti A.2 týchto SP tak, že rozkliknutím vyberie požadovanú číselnú hodnotu,
		2. Návrh Zmluvy s vyplneným údajom o počte dní obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky v Čl. II Čas plnenia, bod 2.16 Zmluvy v súlade s bodom 3.3.1 a 3.3.2 tejto časti.
	2. Uchádzač preukazuje splnenie Kritéria K2 k časti 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča tak, že do ponuky predloží:
		1. vyplnenú Prílohu č. 4 Návrh na plnenie kritéria K2 k časti A.2 týchto SP tak, že rozkliknutím vyberie požadovanú číselnú hodnotu,
		2. Návrh Zmluvy s vyplneným údajom o počte dní obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky v Čl. II Čas plnenia, bod 2.16 Zmluvy v súlade s bodom 3.4.1 a 3.4.2 tejto časti.
	3. Uchádzač preukazuje splnenie Kritéria K2 k časti 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová tak, že do ponuky predloží:
		1. vyplnenú Prílohu č. 6 Návrh na plnenie kritéria K2 k časti A.2 týchto SP tak, že rozkliknutím vyberie požadovanú číselnú hodnotu,
		2. Návrh Zmluvy s vyplneným údajom o počte dní obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky v Čl. II Čas plnenia, bod 2.16 Zmluvy v súlade s bodom 3.5.1 a 3.5.2 tejto časti.
	4. Maximálny počet bodov (40) dostane ponuka uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou obmedzenia dopravy počas realizácie konkrétnej časti predmetu zákazky, odo dňa začatia obmedzenia dopravy počas realizácie prác po oznámenie zhotoviteľa o ukončení prác súvisiacich s obmedzením dopravy.

Lehota obmedzenia dopravy ponúknutá úspešným uchádzačom pre časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica nesmie byť kratšia ako 84 dní a dlhšia ako 112 dní odo dňa začatia realizácie prác po oznámenie zhotoviteľa o ukončení prác s obmedzením dopravy.

V prípade, že bude uchádzačom ponúknutá lehota obmedzenia dopravy kratšia ako 84 dní, bude táto lehota považovaná za rovnú 84 dňom čo do počtu získaných bodov a bude záväzná pre uchádzača ako najdlhšia možná doba obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky. V prípade, že bude uchádzačom ponúknutá lehota dlhšia ako 112 dní, bude táto lehota považovaná za rovnú 112 dňom čo do počtu získaných bodov a bude záväzná pre uchádzača ako najdlhšia možná doba obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky.

Lehota obmedzenia dopravy ponúknutá úspešným uchádzačom pre časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča nesmie byť kratšia ako 91 dní a dlhšia ako 154 dní odo dňa začatia realizácie prác po oznámenie zhotoviteľa o ukončení prác s obmedzením dopravy.

V prípade, že bude uchádzačom ponúknutá lehota obmedzenia dopravy kratšia ako 91 dní, bude táto lehota považovaná za rovnú 91 dňom čo do počtu získaných bodov a bude záväzná pre uchádzača ako najdlhšia možná doba obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky. V prípade, že bude uchádzačom ponúknutá lehota dlhšia ako 154 dní, bude táto lehota považovaná za rovnú 154 dňom čo do počtu získaných bodov a bude záväzná pre uchádzača ako najdlhšia možná doba obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky.

Lehota obmedzenia dopravy ponúknutá úspešným uchádzačom pre časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová nesmie byť kratšia ako 49 dní a dlhšia ako 63 dní odo dňa začatia realizácie prác po oznámenie zhotoviteľa o ukončení prác s obmedzením dopravy.

V prípade, že bude uchádzačom ponúknutá lehota obmedzenia dopravy kratšia ako 49 dní, bude táto lehota považovaná za rovnú 49 dňom čo do počtu získaných bodov a bude záväzná pre uchádzača ako najdlhšia možná doba obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky. V prípade, že bude uchádzačom ponúknutá lehota dlhšia ako 63 dní, bude táto lehota považovaná za rovnú 63 dňom čo do počtu získaných bodov a bude záväzná pre uchádzača ako najdlhšia možná doba obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky.

Najkratšia lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 40

Hodnotená lehota obmedzenia dopravy počas realizácie predmetu zákazky

1. **Celkové vyhodnotenie ponúk podľa kritérií**
	1. Body pridelené ponuke na základe vyššie uvedených kritérií sa následne spočítajú a predložia sa samostatne pre každú časť zákazky:
* Časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica
* Časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča
* Časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová
	1. Úspešnou sa stane ponuka uchádzača, ktorá po sčítaní výsledných bodových hodnôt pridelených v rámci jednotlivých kritérií dosiahne najvyšší celkový počet bodov samostatne pre každú časť zákazky. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov zostupne.
	2. V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk na prvom až treťom mieste, úspešná bude tá ponuka, ktorá získala viac bodov v kritériu K1.

**Prílohy:**

Príloha č. 1 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K1 – Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica

Príloha č. 2 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K2 – Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica

Príloha č. 3 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K1 – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča

Príloha č. 4 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K2 – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča

Príloha č. 5 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K1 – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

Príloha č. 6 k časti A.2 - Návrh na plnenie kritéria K2 – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

**A.3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV**

1. **Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)**
2. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.
3. Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazujú uchádzači v zmysle § 32 ods. 1 v spojení s ods. 7 ZVO predložením Čestného vyhlásenia, ktoré tvorí Prílohu č. 2 časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP. Skupina dodávateľov predkladá Čestné vyhlásenie preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO v zmysle § 32 ods. 1 v spojení s ods. 7 ZVO za každého dodávateľa samostatne.
4. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO inou osobou v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, uchádzač predkladá Čestné vyhlásenie podľa bodu 2 časti A.3 Podmienky účasti uchádzačov týchto SP za každú inú osobu samostatne.
5. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
6. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
8. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
9. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
10. **Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO.**

Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť nasledovné dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:

1. **Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:**

 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

* 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
	2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
1. **Podľa § 35 ZVO v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. d) ZVO:**

 Uchádzač predloží platný certifikát kvality ISO 9001 Systém riadenia kvality pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky alebo iných dôkazov o zabezpečení splnenia požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky vyplývajúce z normy ISO 9001.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

1. **Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:**

 Ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

1. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.
2. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.

**Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

1. **Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 1:**

Uchádzač musí preukázať realizáciu stavebných prác rovnakého charakteru alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v rozhodnom období v minimálnej hodnote:

* pre časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica: **837.000,00 € bez DPH,**
* pre časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča:  **961.500,00 € bez DPH,**
* pre časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová **612.500,00 € bez DPH.**

Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie: realizácia opráv, rekonštrukcia alebo výstavba mostov v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky t.j. rovnakými stavebnými prácami sa rozumejú opravy a rekonštrukcie mostov v minimálnom rozsahu výmeny mostného zvršku uskutočnených za rozhodné obdobie a podobnými prácami sa rozumejú stavebné práce na výstavbe nových mostov uskutočnených za rozhodné obdobie.

 V prípade realizácie stavieb, ktorých plnenie sa začalo v rozhodnom období a doposiaľ nebolo ukončené, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny:

* pre časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica: **837.000,00 € bez DPH,**
* pre časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča:  **961.500,00 € bez DPH,**
* pre časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová **612.500,00 € bez DPH.**

bola realizovaná v rozhodnom období.

V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie názov/obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla/miesta podnikania, názov poskytunutia služieb, jeho stručný opis, cenu a údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), ktorému službu poskytol.

V prípade, ak záujemca predkladá referencie za stavby, ktoré realizoval ako člen združenia alebo skupiny dodávateľov, je povinný uviesť a bude mu uznaný iba rozsah plnenia s ohľadom na splnenie podmienok účasti podľa písm. a) vyššie, ktoré v rámci tohto združenia alebo skupiny dodávateľov skutočne a preukázateľne realizoval.

**V prípade dokladov**, ktoré sú vyjadrené **v inej mene ako Euro**, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

1. **Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 2:**

Ak má uchádzač vydaný certifikát ISO 9001 znamená to, že je jeho firma riadená takým systémom, aby neustále zlepšovala kvalitu svojich produktov alebo služieb a zvyšovala tak spokojnosť zákazníkov.

1. **Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 3:**

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho kategórie „inžinierske stavby“, podkategórie „mosty, tunely“.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent osvedčenia odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaného príslušnými orgánmi iných štátov, s potvrdením o zápise uchádzača o hosťovanie do registra hosťujúcich odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho v Slovenskej republike regulačným orgánom na územi Slovenskej republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), oprávnenou uznávať odborné kvalifikácie na výkon činnosti stavbyvedúceho (SV) a overovať splnenie všetkých potrebných podmienok na účely dočasného a príležitostného poskytovania týchto činností v Slovenskej republike.

Stavbyvedúci uchádzača musí mať minimálne 5 (päť) rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky preukázanú životopisom, z toho min. 3 (tri) roky vo funkcii stavbyvedúceho, kategória 22 - Inžinierske stavby, mosty a tunely po vydaní Osvedčenia SKSI s osvedčením vydaným SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent, ktorú preukáže pracovným životopisom vlastnoručne podpísaným príslušným odborníkom navrhovaným na pozíciu stavbyvedúceho a oprávnenou osobou uchádzača.

**Prílohy:**

Príloha č. 1 k časti A.3 - Jednotný európsky dokument

Príloha č. 2 k časti A.3 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 v spojení s ods. 7 ZVO

**B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Názov zákazky:

**Oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová**

1. **Predmet zákazky:**
	1. Predmetom obstarávania zákazky je vykonanie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová, ktoré sú v správe SSÚR Zvolen. Predmet obstarávania zákazky na „**Oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“** bude rozdelený na 3 samostatné časti / diela:
* Časť 1: **Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica,**
* Časť 2: **Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča,**
* Časť 3: **Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová,** ktoré zahŕňajú tieto práce:
	+ 1. Vykonanie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica zahŕňa nasledovné práce na moste ev.č. R1-153 nad cestou III/2461:
* odstránenie existujúceho oceľ. obojstranného zvodidla,
* vybudovanie nového prejazdu stredovým deliacim pásom (ďalej len „SDP“) v smere staničenia pred mostom,
* osadenie nových obojstranných zvodidiel H3 v SDP po ukončení opravy mosta v zmysle projektovej dokumentácie,
* demontáž príslušenstva (zvodidlá) odbúranie existujúcich ríms, frézovanie vrstiev vozovky,
* odbúranie existujúcej izolácie a vyrovnávacieho betónu, očistenie povrchu nosnej konštrukcie,
* zemné práce a odbúranie existujúcich prechodových dosiek, záverných stienok a časti krídel,
* betonáž nových častí spodnej stavby a prechodových dosiek, realizácia nových prechodových oblastí, záverných múrikov,
* vystuženie a betonáž nového spádového betónu, položenie izolácie, betonáž ríms, osadenie odvodňovacích rúrok, mostných záverov, osadenie záchytného zariadenia,
* položenie konštrukcie vozovky,
* sanácia plôch nosnej konštrukcie a opôr, obetónovanie spodnej časti opôr,
* úprava terénu v okolí mosta, zhotovenie revízneho schodiska,
* vyčistenie okolia mosta.
	+ 1. Vykonanie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča zahŕňa nasledovné práce na moste ev.č. R1-161 cez potok Turová v Budči:
* vybúranie existujúceho stredného deliaceho pásu v mieste budúcich prejazdov pred a za mostom,
* vybudovanie nového prejazdu SDP pred mostom a za mostom v zmysle projektovej dokumentácie,
* osadenie existujúcich betónových zvodidiel pre novovybudovaný prejazd SDP,
* demontáž príslušenstva (zvodidlá) odbúranie existujúcich ríms, frézovanie vrstiev vozovky,
* odbúranie existujúcej izolácie a vyrovnávacieho betónu, očistenie povrchu nosnej konštrukcie,
* zemné práce a odbúranie existujúcich prechodových dosiek, záverných stienok a časti krídel,
* betonáž nových častí spodnej stavby a prechodových dosiek, realizácia nových prechodových,
* oblastí, záverných múrikov,
* vystuženie a betonáž nového spádového betónu, položenie izolácie, betonáž ríms, osadenie,
* odvodňovacích rúrok, mostných záverov, osadenie záchytného zariadenia,
* položenie konštrukcie vozovky,
* sanácia plôch nosnej konštrukcie a opôr, obetónovanie spodnej časti opôr,
* úprava terénu v okolí mosta, zhotovenie revízneho schodiska,
* vyčistenie okolia mosta.
	+ 1. Vykonanie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová zahŕňa nasledovné práce na moste ev.č. R1-168.1 cez Kováčovský potok (úzke rameno):
* demontáž príslušenstva (zábradľové zvodidlá, zvodidlá, zábradlie) odbúranie existujúcich ríms, frézovanie vrstiev vozovky,
* odbúranie existujúcej izolácie a vyrovnávacieho betónu, očistenie povrchu nosnej konštrukcie,
* sanácia plôch nosnej konštrukcie; zemné práce mimo priestor NK,
* realizácia spádovej vrstvy: spriahnutie, vystuženie a betonáž,
* realizácia úprav záverného múrika,
* zemné práce a následná betonáž nových prechodových dosiek, realizácia nových prechodových oblastí; úprava za rubom záverného múrika,
* položenie izolácie spádovej vrstvy, betonáž ríms, osadenie odvodňovacích zariadení mosta, osadenie záchytného zariadenia,
* položenie konštrukcie vozovky, odvodňovacie zariadenia mosta,
* sanácia plôch spodnej stavby,
* úprava terénu v okolí mosta, realizácia opevnenia svahov koryta, oprava a vyspravenie povrchov jímky a úprava výustného objektu, realizácia prechodových oblastí,
* prísyp – ochranná vrstva izolácie betónu spádovej oblasti,
* vyčistenie okolia mosta inštalácie nového oplotenia.

Nakoľko verejný obstarávateľ požaduje realizovať práce 7 dní v týždni 24 hodín denne, uchádzač si do ceny zahrnie náklady na nočnú prácu vrátane všetkého potrebného technického vybavenia, aby mohol práce 24 hodín denne realizovať.

Zároveň zhotoviteľ v priebehu stavby zabezpečí vypracovanie dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) a k preberaciemu konaniu vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS).

Objednávateľ požaduje zaplachtovanie pozdĺž celého pracoviska na predmetných mostných objektoch.

* 1. Miesto vykonania prác:
* *Časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica:*
	+ Mostný objekt ev.č. ev.č. R1-153 Hronská Breznica na rýchlostnej ceste R1 v km 136,713 nad cestou III/2461 v k.ú. obce Hronská Breznica
* *Časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča:*
	+ Mostný objekt ev.č. R1-161 Budča na rýchlostnej ceste R1 v km 141,625 cez potok Turová v Budči v k.ú. obce Budča.
* *Časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová:*
	+ Mostný objekt ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová na rýchlostnej ceste R1 v km 146,338 cez Kováčovský potok (úzke rameno) v k.ú. obce Kováčová
	1. Základné údaje o mostných objektoch:

Základné údaje o mostnom objekte ev.č. R1-153 nad cestou III/2461

Umiestnenie stavby - kraj : Banskobystrický

Umiestnenie stavby – okres : Zvolen

Umiestnenie stavby - katastrálne územie : Hronská Breznica

Správca mosta : NDS, a.s., SSÚR Zvolen

Počet polí : 1

Dĺžka premostenia : 21,34 m

Rok postavenia : 1990

Nosná konštrukcia : 2x8 ks nosníkov I-73 z predp. betónu dĺ.24,0 m

 výšky 1,1 m spriahnuté železobetónovou doskou

Základné údaje o mostnom objekte ev.č. R1-161 cez potok Turová v Budči

Umiestnenie stavby - kraj : Banskobystrický

Umiestnenie stavby – okres : Zvolen

Umiestnenie stavby - katastrálne územie : Budča

Správca mosta : NDS, a.s., SSÚR Zvolen

Počet polí : 1

Dĺžka premostenia : 9,56 m

Rok postavenia : 1984

Nosná konštrukcia : 43 ks nosníkov KA-73, dĺ.11,96 m, výšky 0,6 m

Základné údaje o mostnom objekte ev.č. R1-168.1 cez Kováčovský potok (úzke rameno):

Umiestnenie stavby - kraj : Banskobystrický

Umiestnenie stavby – okres : Zvolen

Umiestnenie stavby - katastrálne územie : Kováčová

Správca mosta : NDS, a.s., SSÚR Zvolen

Počet polí : 1

Dĺžka premostenia : 11,20 m

Rok postavenia : 1980

Nosná konštrukcia : 50 ks prefabrikovaných nosníkov KA 73 dl. 11,96 m

1. **Rozsah predmetu zákazky:**

Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a  v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. Pokiaľ v priebehu vykonávania Diela dôjde k zmene predpisov a noriem účinných v čase predkladania ponuky, Zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť osobu vykonávajúcu technický dozor Objednávateľa a čakať na jeho pokyn týkajúci sa ďalšieho postupu. TKP, TP sú dostupné na stránke <https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc>.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová ", *Mideas, s.r.o., Priekopy 20/A, 841 04 Bratislava*, ktorá je súčasťou SP (príloha časti B.1).

1. **Termín a podmienky predmetu obstarávania :**
	1. **Časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica:**

Termín plnenia predmetu obstarávania nesmie byť dlhší ako 119 dní odo dňa začatia realizácie prác v troch etapách:

Mostný objekt ev.č. R1-153 sa nachádza na diaľnici R1 v km R1 v km 136,713 nad cestou III/2461 pri obci Hronská Breznica v k.ú. obce Hronská Breznica. Oprava mosta ev.č. ev.č. R1-153 nad cestou III/2461 pri obci Hronská Breznica na diaľnici R1 v km 136,713 sa bude realizovať, za krátkodobej čiastočnej uzávierky, pričom stavebné práce budú rozdelené do troch etáp. Počas každej etapy stavebných prác dôjde k celkovej uzávere jedného jazdného pásu.

**Etapa č.1:** Vybudovanie prejazdu stredným deliacim pásom pred mostom dĺ. 80 m počas uzávierky ľavých jazdných pruhov v pravom a zároveň ľavom jazdnom páse.

**Etapa č.2:** Realizácia opravy pravého mosta (smer Zvolen) v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby za úplnej uzávierky pravého jazdného pásu R1. Doprava z pravého jazdného pásu bude presmerovaná prejazdom cez stredný deliaci pás do ľavého jazdného pásu pred a za mostom kde bude doprava vedená obojsmerne systémom 1+1.

**Etapa č.3:** Realizácia opravy ľavého mosta (smer Žiar nad Hronom) v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby za úplnej uzávierky ľavého jazdného pásu R1. Doprava z ľavého jazdného pásu bude presmerovaná prejazdom cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu pred a za mostom kde bude doprava vedená obojsmerne systémom 1+1.

Obmedzenie na ceste III/2461 pod mostom: Práce na oprave mosta ev.č.R1-153 zasahujú do prejazdného gabaritu cesty III/2461. Doprava pod mostom bude obmedzená do jedného jazdného pruhu, pričom obojsmerná premávka bude riadená svetelnou signalizáciou resp. príslušným dopravným značením.

* 1. **Časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča:**

Termín plnenia predmetu obstarávania nesmie byť dlhší ako 161 dní odo dňa začatia realizácie prác v štyroch etapách:

Mostný objekt ev.č. R1-161 sa nachádza na diaľnici R1 v km 141,625 cez potok Turová v Budči v k.ú. obce Budča. Oprava mosta ev.č. R1-161 cez potok Turová v Budči na diaľnici R1 v km 141,625 sa bude realizovať, za krátkodobej čiastočnej uzávierky, pričom stavebné práce budú rozdelené do troch etáp. Počas každej etapy stavebných prác dôjde k čiastočnej uzávere vždy iba jedného jazdného pásu.

**Etapa č.1:** Vybudovanie prejazdu stredným deliacim pásom pred a za opravovaným mostom dĺ. 80 m počas uzávierky ľavých jazdných pruhov v pravom a zároveň ľavom jazdnom páse.

**Etapa č.2:** Realizácia opravy pravého mosta (smer Banská Bystrica) v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby za úplnej uzávierky pravého jazdného pásu. Doprava z pravého jazdného pásu bude presmerovaná prejazdom cez stredný deliaci pás do ľavého jazdného pásu pred a za mostom kde bude doprava vedená obojsmerne systémom 1+1.

**Etapa č.3:** Realizácia opravy ľavého mosta (smer Bratislava) v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby za úplnej uzávierky ľavého jazdného pásu. Doprava z ľavého jazdného pásu bude presmerovaná prejazdom cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu pred a za mostom kde bude doprava vedená obojsmerne systémom 1+1.

**Etapa č.4:** Realizácia opravy mosta v mieste pripájacej vetvy (smer Bratislava) v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby počas obmedzenia na predmetnej pripájacej vetve na R1 resp. na obec Budča v ľavom jazdnom páse. Doprava bude vedená popri pracovisku.

* 1. **Časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová:**

Termín plnenia predmetu obstarávania nesmie byť dlhší ako 70 dní odo dňa začatia realizácie prác v jednej etape:

**Etapa č.1:** Oprava mosta ev.č.R1-168.1 sa bude realizovať za úplnej uzávierky pripájacej vetvy Kováčová s presmerovaním dopravy po obchádzkových trasách.

1. **Všeobecné požiadavky predmetu obstarávania:**

Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ musí pri určení termínu začatia realizácie prác zohľadniť termín výkonu zimnej údržby, ktorá prebieha v období od 01.11. príslušného kalendárneho roka do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka (ďalej len „zimná údržba“). Pokiaľ by sa práce po nadobudnutí účinnosti zmluvy nestihli realizovať v jednom kalendárnom roku do 31.10., objednávateľ môže určiť, že zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou prác po skončení zimnej údržby teda od 01.04. nasledujúceho kalendárneho roka a v prípade vyhovujúcich klimatických podmienok alebo v prípade, ak cestný správny orgán povolí realizovať stavebné práce počas termínu zimnej údržby, aj pred týmto dátumom.

Počas prác na mostoch ev.č. R1-153, R1-161 a R1-168.1 sú nevyhnutné vyššie uvedené obmedzenia dopravy v jednotlivých etapách. Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto zákazky. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené verejným obstarávateľom.

Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác na mostoch ev.č. R1-153, R1-161 a R1-168.1 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov) 24 hodín denne. Vzhľadom na uvedené si uchádzač do ceny zahrnie náklady na nočnú prácu vrátane všetkého potrebného technického vybavenia, aby mohol práce 24 hodín denne realizovať.

Vybúraný materiál bude odvezený na najbližšiu skládku. Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude odovzdaný v mene a na účet objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od zberných surovín.

Práce je zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle TKP a v zmysle TP, EN a STN platných a účinných v čase predkladania ponuky. Minimálne 21 dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný podľa kontrolno-skúšobného plánu predložiť verejnému obstarávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Každý technologický predpis musí byť zo strany objednávateľa schválený min. 14 dní pred začatím realizácie prác.

Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu použitých materiálov na stavbe zhrnie zhotoviteľ v Elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať verejnému obstarávateľovi vo dvoch vyhotoveniach pri preberacom konaní stavby.

1. **Nakladanie s odpadmi**

Počas stavebných prác predpokladáme vznik nižšie uvedených druhov odpadov. Zatriedenie odpadov je vypracované v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude odovzdaný v mene a na účet objednávateľa. Na tento účel objednávateľ udelí zhotoviteľovi plnú moc. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od zberných surovín.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Katalógové číslo | Kategória | Názov materiálu | Merná jednotka | Celkové množstvo odpadu | Spôsob nakladania s odpadom a spôsob spracovania odpadov |
| 1 | 17 01 01 | O | Betón | t | 840,28 | R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov |
| 2 | 17 03 02 | O | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | t | 329,79 | R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov |
| 3 | 17 04 05 | O | Železo a oceľ | t | 38,52 | V ZberR4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín |
| 4 | 17 09 04 | O | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | t | 1,56 | Spoplatnená skládka TKO |
| 5 | 03 01 05 | O | Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | t | 0,75 | Spoplatnená skládka TKO |
| 6 | 17 02 01 | O | Drevo | t | 2,04 | Ďalšie materiálové a energetické zhodnotenie |
| 7 | 17 05 04 | O | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | m3 | 646,05 | R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov |

Tab. č. 1. odhad odpadu z mosta R1-153

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Katalógové číslo | Kategória | Názov materiálu | Merná jednotka | Celkové množstvo odpadu | Spôsob nakladania s odpadom a spôsob spracovania odpadov |
| 1 | 17 01 01 | O | Betón | t | 749,18 | R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov |
| 2 | 17 03 02 | O | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | t | 514,66 | R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov |
| 3 | 17 04 05 | O | Železo a oceľ | t | 39,47 | V ZberR4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín |
| 4 | 17 09 04 | O | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | t | 3,02 | Spoplatnená skládka TKO |
| 5 | 03 01 05 | O | Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | t | 2,09 | Spoplatnená skládka TKO |
| 6 | 17 02 01 | O | Drevo | t | 0,75 | Ďalšie materiálové a energetické zhodnotenie |
| 7 | 17 05 04 | O | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | m3 | 769,20 | R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov |

Tab. č. 2. odhad odpadu z mosta R1-161

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Katalógové číslo | Kategória | Názov materiálu | Merná jednotka | Celkové množstvo odpadu | Spôsob nakladania s odpadom a spôsob spracovania odpadov |
| 1 | 17 01 01 | O | Betón | t | 971,69 | Spoplatnená skládka TKO |
| 2 | 17 03 02 | O | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | t | 186,72 | Na skládku pre ďalšie zhodnotenie |
| 3 | 17 04 05 | O | Železo a oceľ | t | 24,73 | Zberné suroviny |
| 4 | 17 09 04 | O | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | t | 1,7 | Spoplatnená skládka TKO |
| 5 | 03 01 05 | O | Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové ( drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | t | 0,76 | Spoplatnená skládka TKO |
| 6 | 17 02 01 | O | Drevo | t | 1,83 | Ďalšie materiálové a energetické zhodnotenie |
| 7 | 17 05 04 | O | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | m3 | 860,50 | Spoplatnená skládka TKO |

Tab. č. 3. odhad odpadu z mosta R1-168.1

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70% odpadu). Zhotoviteľ musí objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so stavebným odpadom alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele.

1. **Obhliadka :**
	1. Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. V prípade, ak má záujemca/uchádzač záujem vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, verejný obstarávateľ nebráni záujemcovi/uchádzačovi nijakým spôsobom ju vykonať, tzn., že miesto plnenia predmetu zákazky je po dohovore s príslušnou kontaktnou osobou plne sprístupnené. Predpokladá sa, že záujemca/uchádzač sa pred predložením ponuky s miestom plnenia zákazky dokonale oboznámi a do svojej ponuky zahrnie výsledok analýzy možných rizík a neistôt. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia predmetu zákazky znáša výlučne záujemca/uchádzač.
	2. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
	3. Záujemca môže vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky pre všetky 3 (tri) časti po dohovore s kontaktnou osobou SSÚR Zvolen, vedúci odd. správy, prevádzky a údržby, tel. č.: 0903 286 168, v pracovných dňoch od 09:00 hod. do 14:00 hod.
2. **Ostatné požiadavky na predmet obstarávania:**

Uchádzač predloží do ponuky Harmonogram postupu a trvania prác, v ktorom je uchádzač povinný dĺžku trvania prác vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.). Zároveň uchádzač do harmonogramu zapracuje požadované míľniky stavby, uvedené v tab.č.1, tab.č.2 a tab.č.3. Takto spracovaný grafický harmonogram prác bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti v zmysle projektovej dokumentácie. Návrh harmonogramu prác predloží uchádzač v elektronickej forme vo formáte Excel.

* 1. Časť 1: Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Míľniky** | **Lehota ukončenia****(počet dní od začiatku realizácie prác)** | **Popis míľnika** | **Podklad pre vyhodnotenie ukončenia míľnika** |
| **Míľnik č. 1 – 1.etapa****Zrealizované prejazdy SDP** | najneskôrdo 21 dní | Komplet vybudované prejazdy SDP, vrátane príslušných súčastí | Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác |
| **Míľnik č. 2 – 2.etapa****Položená hydroizolácia na moste** | najneskôrdo 70 dní | Vybudované nové rímsy, na celej ploche mosta položená nová hydroizolácia (na ploche mosta sa bude izolácia pokladať až po vybudovaní nových ríms, osadení nových mostných záverov a odvodňovacieho systému) | Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác |
| **Míľnik č. 3 – 3.etapa****Položená hydroizolácia na moste** | najneskôrdo 105 dní | Vybudované nové rímsy, na celej ploche mosta položená nová hydroizolácia (na ploche mosta sa bude izolácia pokladať až po vybudovaní nových ríms, osadení nových mostných záverov a odvodňovacieho systému) | Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác |
|  |  |  |  |  |

Tab.č.1 – Požadované míľniky stavby „Oprava mosta ev.č. R1-153 Hronská Breznica“

* 1. Časť 2: Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Míľniky** | **Lehota ukončenia****(počet dní od začiatku realizácie prác)** | **Popis míľnika** | **Podklad pre vyhodnotenie ukončenia míľnika** |
| **Míľnik č. 1 – 1.etapa****Zrealizované prejazdy SDP** | najneskôrdo 21 dní | Komplet vybudované prejazdy SDP, vrátane príslušných súčastí | Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác |
| **Míľnik č. 2 – 2.etapa****Položená hydroizolácia na moste** | najneskôrdo 70 dní | Vybudované nové rímsy, na celej ploche mosta položená nová hydroizolácia (na ploche mosta sa bude izolácia pokladať až po vybudovaní nových ríms, osadení nových mostných záverov a odvodňovacieho systému) | Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác |
| **Míľnik č. 3 – 3.etapa****Položená hydroizolácia na moste** | najneskôrdo 105 dní | Vybudované nové rímsy, na celej ploche mosta položená nová hydroizolácia (na ploche mosta sa bude izolácia pokladať až po vybudovaní nových ríms, osadení nových mostných záverov a odvodňovacieho systému) | Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác |
| **Míľnik č. 4 – 4.etapa****Položená hydroizolácia na moste** | najneskôrdo 140 dní | Vybudované nové rímsy, na celej ploche mosta položená nová hydroizolácia (na ploche mosta sa bude izolácia pokladať až po vybudovaní nových ríms, osadení nových mostných záverov a odvodňovacieho systému) | Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác |
|  |  |  |  |  |

Tab.č.2 – Požadované míľniky stavby „Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča“

* 1. Časť 3: Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Míľniky** | **Lehota ukončenia****(počet dní od začiatku realizácie prác)** | **Popis míľnika** | **Podklad pre vyhodnotenie ukončenia míľnika** |
| **Míľnik č. 1 – 1.etapa****Položená hydroizolácia na moste** | najneskôrdo 49 dní | Vybudované nové rímsy, na celej ploche mosta položená nová hydroizolácia (na ploche mosta sa bude izolácia pokladať až po vybudovaní nových ríms, osadení nových mostných záverov a odvodňovacieho systému) | Technickým dozorom potvrdené ukončenie prác |
|  |  |  |  |  |

Tab.č.3 – Požadované míľniky stavby „Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová“

V prípade odvolávky na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby verejný obstarávateľ pripúšťa v súlade s § 42 ods. 3 zákona ekvivalentný výrobok, ktorý bude spĺňať požadované technické parametre.

Úspešný uchádzač je povinný ku dňu podpisu zmluvy predložiť verejným obstarávateľom odsúhlasený upresnený harmonogram prác, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

**Prílohy:**

Príloha č. 1 k časti B. 1 - Projektová dokumentácia – Oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica

Príloha č. 2 k časti B. 1 - Projektová dokumentácia – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča

Príloha č. 3 k časti B. 1 - Projektová dokumentácia – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

**B.2 SPÔSOB URČENIA CENY**

1. Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so **zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z.,** ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
2. Celková cena, t. j. cena za celý predmet zákazky bude predstavovať náklady na dopravu, všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.
3. Uchádzač vyplní jednotkové ceny v eurách bez DPH na dve desatinné miesta pre všetky položky uvedené v Prílohe č. 1 a/alebo č. 2 a/alebo č. 3 Výkaz výmer k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP (zároveň Príloha č. 2 ku každej zo Zmlúv uvedených v časti B.3 týchto SP). Uchádzač vyplňuje len vyžltené bunky. Do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. Ceny predloží v \*.pdf podpísané uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahochva vo formáte Microsoft Excel \*.xls/\*.xlsx a zodpovedá za to, že ceny v elektronickej forme a \*.pdf forme sa zhodujú.
4. Uchádzač je povinný v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte \*.xls/\*.xlsx oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 a/alebo č. 2 a/alebo č. 3 Výkaz výmer k časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP (zároveň Príloha č. 2 ku každej zo Zmlúv uvedených v časti B.3 týchto SP) označené na ocenenie **primeranou cenou**.
5. Prijaté jednotkové ceny budú záväzne stanovené v súlade s ponukou uchádzača do verejného obstarávania. Budú pevné a nemenné počas účinnosti Zmluvy. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa SP. Predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v oznámení, verejný obstarávateľ považuje za finančný limit a okolnosť dôležitú pre plnenie Zmluvy.
6. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.
7. Na požiadanie objednávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.
8. Žiadna zmena zdroja alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu nebude dôvodom na zmenu jednotkovej ceny.
9. Je výhradnou povinnosťou záujemcu, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace s akýmikoľvek a všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných predpisov a oceneného súpisu prác jednotlivých stavebných objektov. Ponukovú cenu uchádzač musí zosúladiť s písomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov.
10. Všeobecné položky nepodliehajú valorizácii. Zoznam všeobecných položiek v procese obstarávania stavieb je definovaný v jednotlivých výkazoch výmer, ktoré tvoria prílohu časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto SP (zároveň Príloha č. 2 ku každej zo Zmlúv uvedených v časti B.3 týchto SP).
11. ***Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov účinného dňa 8.6.2022 -*** Všeobecné položky sa nebudú valorizovať.

**V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.**

**Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise Zmluvy:**

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre kalkulovanie a databázy oceňovacích podkladov budú spracované v aplikácii MS Office Excel, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo formáte \*.xls/\*.xlsx.

**Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti:**

1. jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v Zmluve) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.
2. jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok)
3. jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b)

**Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda, predložená zhotoviteľom a ktorá obsahuje:**

1. **kalkulačný vzorec** - pre tvorbu jednotkových cien stavebných prác vykonávaných vlastnými kapacitami musí byť použitý kalkulačný vzorec stanovený obstarávateľom nasledovne:

 Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava) + režijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R),

1. **ocenenie materiálov** - preukázané cez cenové doklady (faktúry, cenové ponuky a podobne),
2. **databázy oceňovacích nástrojov** – strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify a sadzby - databázy budú spracované vo formáte \*.xls, alebo \*.xlsx a 1x predložené v \*.pdf v slovenskom jazyku potvrdené oprávnenou osobou,
3. **cenový dopad na stavbu** vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien, schválený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,
4. **kompletné definovanie položky**, ktoré pozostáva z čísla, názvu, mernej jednotky (podľa triednika TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov),
5. **podrobný popis položky a rozbor spotreby** (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov) odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..

V prípade zmeny Všeobecnej položky činnostnej Zhotoviteľ preukáže ekonomicky oprávnené náklady cez cenové doklady (napr. faktúra) a koordinačnú činnosť cez hodinovú zúčtovaciu sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z predložených nákladov. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Ak sa jedná o všeobecnú položku finančnú, Zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané cez cenové doklady (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky) bez koordinačnej činnosti.

Koordinačnou činnosťou sa rozumie pokrytie nákladov zhotoviteľa potrebných na koordináciu s ostatnými zúčastnenými na stavbe, zabezpečenie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu harmonogramu a úspešnému odovzdaniu diela.

Na stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ bude vykonávať formou poddodávky mu budú priznané ekonomicky oprávnené náklady (cenové ponuky, faktúry a iné) a náklady na koordinačnú činnosť (definícia koordinačnej činnosti je uvedená v odseku vyššie) cez hodinovú sadzbu a počet hodín, ale max. do výšky 3,9% z ceny poddodávky. Počet hodín bude preukázaný cez zápisnice, stavebný denník, atď. s podrobným popisom činnosti. Pri prácach, ktoré Zhotoviteľ zabezpečuje podzhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo požiadať Zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie podzhotoviteľa (v zmysle podľa bodu Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluvy), ktorá bude spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a Zhotoviteľ je povinný ich Objednávateľovi predložiť. Spôsob výberu podzhotoviteľa bude vydokladovaný minimálne 3 cenovými ponukami.

**Prílohy:**

Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer – Oprava mostov ev.č. R1-153 Hronská Breznica (zároveň aj ako Príloha č. 2 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 2 k časti B.2 - Výkaz výmer – Oprava mosta ev.č. R1-161 Budča (zároveň aj ako Príloha č. 2 k Zmluve o dielo)

Príloha č. 3 k časti B.2 - Výkaz výmer – Oprava mosta ev.č. R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová (zároveň aj ako Príloha č. 2 k Zmluve o dielo)

**Súťažné podklady spracovala:**

...........................................

**Mgr. Alexandra Šenkárová**

osoba zodpovedná za vypracovanie

súťažných podkladov

**Súťažné podklady schválil:**

..................................................... .........................................................

 **Ing. Filip Macháček PhDr. Rastislav Droppa**

 predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva

 generálny riaditeľ

1. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [↑](#footnote-ref-2)
2. § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [↑](#footnote-ref-3)
3. § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [↑](#footnote-ref-4)