**UMOWA** **nr****……………….(wzór)/**

**Projektowane postanowienia umowy**

zawarta w dniu **………………..** 2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Brzeg pomiędzy:

na część zamówienia nr ……

**Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Brzeg z siedzibą w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. J. Kilińskiego 1**

NIP: 747-000-67-94 ,

REGON: 530561426,

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

reprezentowanym przez:

Bartłomieja Kastelika – Nadleśniczego

a:

*(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

*(nazwa firmy)*………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………….., kod pocztowy …………………….. przy   
ul. ……………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………… …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………….. …., NIP: ……………., REGON: …………….

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

reprezentowaną przez:

1. .........................................................................................

*(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*

*(imię i nazwisko)* ……………………………………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą …………………………………………………………, z siedzibą w ………………….   
w ………………………… przy ulicy …………………………, wpisanym do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP: ……………., REGON: …………….,

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

reprezentowanym przez:

1. ............................................................................................

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), pn. **„Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych Nadleśnictwa Brzeg w roku 2023”, w części zamówienia nr ….. pn.: „……………………………..”,** strony zawierają umowę treści następującej:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pod nazwą**„Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych Nadleśnictwa Brzeg w roku 2023” w części zamówienia nr ……. pn.: …………………………….**
2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, zestawienie ilości poszczególnych technologii oraz szczegółowe specyfikacje techniczne – odpowiednio dla części zamówienia. Powyższe stanowią załączniki do SWZ.
3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi SWZ a także jej pozostałymi załącznikami.
4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania takie jak ewentualne przygotowanie miejsc na składowanie kruszywa oraz prace porządkowe.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy   
   z usług osób trzecich celem kontroli jakości sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac w tym rezultaty prac, także w postaci nieukończonej, jak również zapewnić możliwość ich kontroli.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy   
   i doświadczenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu terenu po wykonanych pracach oraz poniesienia wszelkich potrzebnych kosztów w tym celu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych z Umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy. Informacje będą przekazywane w formie pisemnej przedstawicielom Zamawiającego.
9. Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji w zakresie ewentualnych wątpliwości, uwag i zastrzeżeń, co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiającym.
10. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych, oraz odpowiednio oznakować zgodnie z przepisami.
11. Wszelkie realizowane prace związane z utrzymaniem dróg leśnych wykonane zostaną   
    z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.
12. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujące części zamówienia…………....\* (\*w przypadku samodzielnej realizacji zadania pkt. 12 należy wykreślić)

**§ 2**

**Termin wykonania umowy i odbiory**

1. Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy jednak nie później niż 5 dni od daty przekazania terenu budowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: **3 miesiące od daty podpisania umowy.**
3. Strony dopuszczają możliwość skrócenia terminu wykonania zamówienia   
   w przypadku wcześniejszego zakończenia przedmiotu umowy. Skrócenie terminu wykonania zamówienia nie wymaga zmiany umowy.
4. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić na zasadach   
   i warunkach określonych w umowie.
5. O zakończeniu robót Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przedstawiciela Zmawiającego wskazany w umowie.
6. Za termin wykonania robót, objętych umową - uznaje się datę pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót utrzymaniowych, po zakończeniu wszystkich robót. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 14 dni od dnia pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia odbioru robót.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, to zostanie spisany protokół z wykazem usterek do usunięcia w terminie maksymalnie 7 dni. Zamawiający zacznie naliczać Wykonawcy kary umowne w przypadku nie usunięcia usterek w powyższym terminie.
8. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
9. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrącenia części wynagrodzenia, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie,
10. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy i zapłaty.
11. Odbiory robót oraz odbiór końcowy realizacji zamówienia, zostanie dokonany komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.
12. Z czynności odbioru końcowego realizacji zamówienia oraz odbioru robót utrzymaniowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad (załącznik nr 7 do SWZ).
13. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym bez konieczności naliczenia kar umownych, wynosić będzie 14 dni. Za dzień odbioru robót po usunięciu usterek ustala się następny dzień roboczy po wyznaczonym terminie na usunięcie usterek, chyba że Strony postanowią   
    o wcześniejszym terminie.
14. W przypadku nieusunięcia usterek w terminie określonym w pkt. 11, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o ich usunięciu oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uznanych wcześniej jako wadliwe. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego §2.
15. Rozpoczęcie realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi do 14 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, co nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części przez podmiot zewnętrzny. Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego podmiotu.
17. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
18. odbiór końcowy lub odbiór usunięcia wad i usterek po wykonaniu przedmiotu umowy,
19. odbiory częściowe,
20. odbiory usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancyjnym.
21. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy.
22. Roboty będą realizowane na podstawie „zlecenia wykonania robót drogowych”, wystawionych przez Zamawiającego, które będzie stanowić integralną cześć protokołu przekazania obiektu (załącznik nr 2 do SWZ), w którym będzie określony zakres, rodzaj technologii oraz termin wykonania. Roboty określone w jednym zleceniu będą dotyczyły maksymalnie jednego leśnictwa.
23. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów lub ujawnionych w okresie gwarancji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez organy o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
24. W celu dokonania odbioru robót utrzymaniowych Wykonawca zobowiązany jest, niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia odbioru, dostarczyć Zamawiającemu zestawienie wbudowanego materiału/wykonanych robót podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Nadleśnictwa Brzeg (leśniczy, podleśniczy, sekretarz, inżynier nadzoru, inny wyznaczony pracownik).
25. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego realizacji zamówienia Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności dokumentacji powykonawczej - Zamawiający odmówi lub przerwie odbiór z winy Wykonawcy wraz   
    z obowiązkiem naliczenia kar umownych. Po zakończeniu robót Wykonawca ponownie dokona zgłoszenia do odbioru robót.
26. Zamawiający może odmówić odbioru w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów BHP mogących powodować zagrożenia dla życia i zdrowia osób wykonujących czynności odbiorowe do czasu poprawy warunków BHP.
27. Zamawiający ma prawo wymagać obecności Kierownika Budowy przy każdych odbiorach.

**§ 3**

**Wymogi dotyczące realizacji umowy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu do wykonania przedmiotu umowy.
2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), wymogom SWZ, posiadają również wymagane przepisami prawa atesty   
   i certyfikaty oraz zostały dopuszczone do stosowania.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie powyższym zostaną dostarczone Zamawiającemu na jego pisemne żądanie i w terminie przez niego wskazanym.
4. Kierownik budowy zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zwłaszcza przepisami ustawy Prawo budowlane
5. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6. **W przypadku wystąpienia nagłej konieczności awaryjnej naprawy nawierzchni drogi leśnej Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do podjęcia działań, przy czym czas reakcji na zgłoszenie nie przekroczy …….. dni od dnia zgłoszenia (zgodnie z ofertą wykonawcy). Zgłoszenie następować będzie na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w umowie.**

**W przypadku braku działań Wykonawcy w zaoferowanym czasie zostaną naliczone kary umowne, zgodnie z § 7 ust 1 pkt 11.**

**§ 4**

**Obowiązki stron**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. przekazanie terenu budowy do 7 dni od daty podpisania umowy,
3. wyznaczenie terminu odbioru końcowego realizacji zamówienia i odbioru robót utrzymaniowych w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,
4. terminowej zapłaty wynagrodzenia,
5. akceptowania umów na podwykonawstwo spełniających wymagania określone   
   w niniejszej umowie.
6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
7. terminowego wywiązywania się z postanowień umowy,
8. stałej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
9. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zgodnie   
   z SWZ oraz wymogami sztuki budowlanej,
10. zapewnienia warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót,
11. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
12. usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie rękojmi   
    i gwarancji,
13. dopełnienie obowiązków związanych z końcowym odbiorem przedmiotu umowy,
14. posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę co najmniej wartości zawartej umowy, tj. na kwotę nie mniejszą niż określona w § 5 ust 1.
15. zabezpieczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania, zorganizowania zaplecza socjalno – biurowego oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających utylizację odpadów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,
16. pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w do­kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,
17. na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy,
18. stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,
19. bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
20. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – z winy Wykonawcy – już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny,
21. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,
22. zatrudniania na okres wykonania robót stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad – personelu kierowniczego, wymaganego w SWZ, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi,
23. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy o pracę na pełen etat osób biorących czynny udział przy realizacji tego zamówienia wykonujących prace określone w SWZ.
24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonane przez siebie roboty oraz szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
25. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za roboty oraz szkody powstałe   
    w wyniku działań podwykonawców.
26. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do :
27. utrzymania porządku i czystości w rejonie, w którym prowadzone są roboty;
28. uporządkowania i odtworzenia terenu po zakończeniu budowy   
    a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia;
29. stosowania się do wytycznych nadzoru Zamawiającego;
30. zapewnienie dostaw mediów dla potrzeb Wykonawcy na czas trwania budowy.
31. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji montażu różnego rodzaju sprzętu, urządzeń, tablic informacyjnych itp.   
    z zachowaniem warunków gwarancji.
32. Zgodnie z art. 431 ustawy Pzp Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu   
    o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy   
    w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej umową, w celu należytej realizacji zamówienia.
33. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia za pomocą sprawnego, dopuszczonego do użytkowania sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających dopuszczenie do pracy / ruchu danego sprzętu.

**§ 5**

**Wynagrodzenie Wykonawcy**

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto…………………..…zł   
   (słownie: ……………złotych) plus podatek ……. % VAT w wysokości …………………… zł (słownie:………………………..………..złotych co daje wartość brutto………………(słownie………………………………………………złotych).

Strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy za poszczególne technologie wykonywania prac:

Dla części zamówienia nr 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa technologii** | **Jednostka miary** | **Ilosć Jednostek** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** |
| 1 | Profilowanie (równanie nawierzchni drogi wraz z wałowaniem, ścięciem poboczy załadunkiem nadmiaru ścinki na samochód i wywozem) | m2 | 42 176,00 |  |  |
| 2 | Naprawa uszkodzonego przepustu: | |  | | |
| 2.1. | Ø400mm | m | 10,00 |  |  |
| 2.2. | Ø500mm | m | 20,00 |  |  |
| 2.3. | Ø600mm | m | 20,00 |  |  |
| 3 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm | m2 | 7 280,00 |  |  |
| 4 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-31,5 mm, grubość warstwy 10 cm | m2 | 23 168,00 |  |  |
| 5 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63 mm, grubość warstwy 20 cm | m2 | 4 880,00 |  |  |

Dla części zamówienia nr 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa technologii** | **Jednostka miary** | **Ilosć Jednostek** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** |
| 1 | Profilowanie (równanie nawierzchni drogi wraz z wałowaniem, ścięciem poboczy załadunkiem nadmiaru ścinki na samochód i wywozem) | m2 | 22 000,00 |  |  |
| 2 | Odmulanie rowów przydrożnych | mb | 30,00 |  |  |
| 3 | Naprawa uszkodzonego przepustu: | |  | | |
| 3.2. | Ø500mm | m | 10,00 |  |  |
| 3.3. | Ø600mm | m | 20,00 |  |  |
| 3.4. | Ø800mm | m | 10,00 |  |  |
| 4 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm | m2 | 1 856,00 |  |  |
| 5 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-31,5 mm, grubość warstwy 10 cm | m2 | 13 216,00 |  |  |
| 6 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63 mm, grubość warstwy 20 cm | m2 | 3 663,00 |  |  |

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu (w tym kar umownych) od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
3. **Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowych.**

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych wystawianych kolejno za wykonanie zleconego odcinka drogi leśnej   
z zakresem określonym w protokole przekazania obiektu na podstawie protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego.

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót utrzymaniowych (załącznik nr 7 do SWZ).
2. Zapłata za fakturę uważaną przez Zamawiającego za kompletną   
   z zastosowaniem zapisów ust. 6-8, nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, w formie przelewu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.   
   Numer rachunku bankowego Wykonawcy: **…………………………………………….**
3. Fakturę uważa się za kompletną po dostarczeniu następujących załączników:
4. protokół odbioru robót,
5. protokół finansowy wykonanego zakresu robót – podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
6. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed terminem płatności faktury,   
   o którym mowa w ust. 5, dokumentację potwierdzającą rozliczenie się Wykonawcy   
   z podwykonawcami w skład której wchodzą:
7. dowód zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
8. oświadczenie Podwykonawcy, o treści:

*„Wszelkie roszczenia Podwykonawcy…………………… o wynagrodzenie z umowy   
o roboty budowlane nr……………z dnia……………realizowane w ramach zadania ……………………………………………………………………….., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę   
tj …………… w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez Wykonawcę.”*

1. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę któregoś z dokumentów wymienionych w ust. 7 w terminie określonym w ust. 7, zapłata za fakturę nastąpi do 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z tych dokumentów.
2. W przypadku niezłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 7 i uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o zapłacone kwoty podwykonawcom.
3. Ze względu na kosztorysowy charakter rozliczenia niniejszego zadania ostateczna wartość umowy zostanie wyliczona na podstawie faktycznie zrealizowanych jednostek technologii jednak nie więcej niż wartość ofertowa.
4. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931).
5. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest \* czynnym podatnikiem podatku VAT   
   (\* - niewłaściwe skreślić)

O zmianie powyższego statusu Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie robót, nieuwzględnionych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z technologii realizacji robót i stanowiących kontynuację prowadzonych prac dla zachowania ciągłości funkcjonalno-użytkowej przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu przyjętych w niniejszej umowie stawek czynników cenotwórczych i cen jednostkowych. Przed przystąpieniem do realizacji tych robót wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego i projektanta oraz sporządzenia protokołu konieczności określającego zakres tych robót. Przygotowanie tego protokołu spoczywa na Kierowniku Budowy.

**§ 6**

**Osoby do reprezentacji stron/ funkcyjne**

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz środki finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że funkcję Kierownika robót pełnić będzie: …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………….…………… z dnia ……………………………………………,

tel. …………………, e-mail:…………………………

# Zmiana kierownika robót realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki przedstawione w SWZ.

# Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową, robotami lub pracami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia umowy.

1. **Kierownik robót zobowiązany będzie do prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy Lasów Państwowych, wg wzoru załącznika, stanowiącego załącznik nr 14 do SWZ.**
2. Kierownik robót działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo budowlane i posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz jest wpisany na odpowiednią listę Inżynierów Budownictwa.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej umowy są: Justyna Marzęcka tel. 530 208 599, e-mail: justyna.marzecka@katowice.lasy.gov.pl, Jacek Tokarz tel. 533 475 271, e-mail: jacek.tokarz@katowice.lasy.gov.pl. Dodatkowo Zamawiającego reprezentować będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony do dokonywania odbiorów robót i dokonywania zatwierdzeń materiałowych.
4. Powyższe osoby ze strony Zamawiającego są upoważnione do podpisywania protokołów przekazania obiektu, protokołów odbioru robót oraz zleceń na wykonania remontów poszczególnych odcinków dróg oraz wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją zamówienia.
5. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ………………………………………………….., tel.: ……………………, e-mail: ………………………………………………………
6. Korespondencja elektroniczna dostarczona na adresy e-mail przedstawicieli stron wskazane w ust. 4 i 5 uważana jest za dostarczoną skutecznie.

**§ 7**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu:
2. odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -   
   w wysokości **10 %** wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1,
3. niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie określonym   
   w § 2 w wysokości **1000 zł brutto** za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy.
4. nieusunięcia z winy Wykonawcy wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego realizacji zamówienia lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji -   
   w wysokości **500 zł brutto** za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
5. niewykonania zakresu zlecenia z winy Wykonawcy w terminie określonym na zleceniu w wysokości **500 zł brutto** za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wykonania prac określonych na zleceniu. Minimalny okres na wykonanie zlecenia wynosi 14 dni chyba że strony postanowią inaczej.
6. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości **500,00 zł** brutto za każdy taki przypadek,
7. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości **500,00 zł** brutto za każdy dzień zwłoki,
8. nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości **500,00 zł** brutto za każdy taki przypadek,
9. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
   o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości **1000,00 zł** brutto za każdy taki przypadek,
10. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -   
    w wysokości **500,00 zł** brutto o za każdy taki przypadek.
11. realizacji prac przez osoby nie zatrudnione na umowę o pracę   
    (a zadeklarowane) w wysokości **1000,00 zł** brutto za każdy stwierdzony przypadek (dotyczący zatrudniania na podstawie umowy o pracę).
12. opóźnienie w reakcji na zgłoszenie, o którym mowa w rozdziale V ust. 3.2. SWZ – w wysokości **1000,00 zł** brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na reakcję.

Termin reakcji liczony jest w dniach roboczych, nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy.

1. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty lub w przypadku naliczenia kar Wykonawcy zostanie potrącona z należnego wynagrodzenia Wykonawcy
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
3. za nieterminowe dokonanie płatności za wykonane prace w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę, z zastrzeżeniem przypadków określonych   
   w umowie.
4. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn uzależnionych wyłącznie od winy Zamawiającego (z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie) Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne w wysokości **10%** umownego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.
6. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
7. Kary umowne z tytułu nieterminowości (§7 ust. 1 pkt 2, 3) oraz kary umowne związane z odstąpieniem od umowy (§7 ust. 1 pkt 1) spowodowanej nieterminowością Wykonawcy nie podlegają kumulacji. W takim przypadku nalicza się karę stanowiącą wyższą kwotę.

**§ 8**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również   
   w następujących okolicznościach, jeżeli:

1)     w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze   
z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

2)     Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.

1. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej **lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego**. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany   
   i odebrany przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.
5. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.
6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru wykonanych prawidłowo robót do dnia odstąpienia od Umowy, zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty, pokrycia uzasadnionych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę odpowiednio do stopnia zrealizowanych robót.
7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości   
   o okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Ustawy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Do oświadczenia o rozwiązaniu Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 5.
8. Zmawiający może odstąpić od Umowy, jeśli Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie   
   z jej postanowieniami, lub realizuje Umowę nieprawidłowo lub niestarannie, wykonuje umowę za pomocą niesprawnego sprzętu, lub sprzętu który zagraża ochronie środowiska lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 4   
   i ust. 5.

**§ 9**

**Rękojmia i gwarancja**

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia jakościowo dobrze, zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszyłyby wartość robót lub uczyniły przedmiot zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ...................... od daty odbioru końcowego.
3. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.
4. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane będą na koszt   
   i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikających z rękojmi i gwarancji ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich w związku z wykonywaniem robót,
6. Do zachowania rękojmi i gwarancji za wady fizyczne robót budowlanych wystarczy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli wskutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.   
   W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności   
   z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
8. Za skuteczne powiadomienie Wykonawcy uważa się m.in. przesłanie powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie.

**§ 10**

**Dopuszczalne zmiany umowy**

1. Strony ustalają, iż zmiany do Umowy będą dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej   
   (w szczególności art. 455 ustawy Pzp).
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia robót, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,   
   **w następujących sytuacjach**:
3. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,   
   w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy i innych w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
4. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodutechnologii realizacji prac określonej   
   w normach – tj. silne opady deszczu powodujące powódź lub podtopienia na placu budowy, silne wiatry sięgające w porywach powyżej 30m/s
5. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
6. wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji państwowej określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
8. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
9. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
10. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy (jeżeli zakres ten został ujęty w umowie) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy   
    **w następujących sytuacjach**:
11. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
12. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
13. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
14. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3. Decyzję o zmianie wynagrodzenia podejmuje Zamawiający. Zamawiający jest również uprawniony do zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych.
15. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 lub zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
16. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 6 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
17. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany umowy.
18. Zamawiający decyduje o zasadności zmiany umowy.
19. **Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.**
20. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnych zmian do Umowy i tym samym nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony, następujące zmiany:
21. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w tym zmiany osób nadzorujących umowę;
22. danych teleadresowych,
23. danych rejestrowych,
24. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie.
25. Powołanie się przez Stronę na siłę wyższą (w szczególności ewentualny rozwój pandemii COVID-19) wymaga dochowania procedur informacyjnych, o których mowa   
    w §10 ust. 5 Umowy.

**§ 11**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy innych niż wskazanych w ofercie wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców. Zgoda na zmianę podwykonawcy uzależniona będzie od zachowania wymogów określonych   
   w niniejszej umowie oraz SWZ.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy jest zobowiązany zawrzeć umowę o podwykonawstwo w formie pisemnej.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, projektu zmian do umowy o podwykonawstwo oraz sprzeciw do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane:
8. niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
9. przewiduje on termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 ustawy Pzp
10. gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy   
    o podwykonawstwo, lub projektu zmian do umowy w terminie 14 dni uważa się za akceptację przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

**§ 12**

**Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy**

1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia do wykonywania wskazanych   
   w SWZ prac zatrudniał *na podstawie stosunku pracy wykonujących prace: kierowca samochodu ciężarowego, operator walca, operator koparko-ładowark, operator równiarki.*
2. **2. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób na umowę o pracę:**
3. W celu weryfikacji zatrudnienia na umowę o pracę osób, wykonujących czynności wymienione w pkt 8.2. Zamawiający jest upoważniony między innymi do **żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.**
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane **w punkcie 8.2** czynności w trakcie realizacji zamówienia:
5. **a) oświadczenie zatrudnionego pracownika;**
6. **b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób ,daty zawarcia umowy i rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
7. c) **poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów** o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

**Uwaga:** Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy.

1. Za wszelkie wynikłe szkody w przypadku niedokonania anonimizacji lub dokonania wadliwej anonimizacji odpowiada WYKONAWCA.
2. innych dokumentów

* zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

**Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania do złożenia tylko jednego z dokumentów, o których mowa powyżej.**

1. **3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.**

Zamawiający, w celu przeprowadzenia kontroli zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonujących wymagane czynności, jest upoważniony do:

**a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.**

Zamawiający może na każdym etapie realizacji zamówienia wezwać wykonawcę do wyjaśnień, jeżeli zajdą wątpliwości co do wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.

**b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.**

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.

**§ 13**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy **w wysokości 5% ceny oferty** **brutto**, co stanowi kwotę w wysokości: **…………………………. zł**

(słownie: ………………………………………………………………………..)

1. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ……………………………………………………..
2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót   
   i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia, że roboty objęte umową zostały wykonane w sposób należyty - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po  odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy, potwierdzającym jego należyte wykonanie. **Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji liczonego od daty odbioru końcowego.**
4. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 10 niniejszej umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca – przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania – zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w  specyfikacji. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego.

**§ 14**

**Ubezpieczenia**

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego wyboru może:
   1. odstąpić od Umowy;

albo

* 1. ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia.

**§ 15**

**Właściwość sądu**

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego

**§16**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej strony.
4. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

**§17**

**Wykaz załączników do umowy**

Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest SWZ wraz z załącznikami.

**WYKONAWCA : ZAMAWIAJĄCY:**

**…………………………….… ……………………………..**