**Príloha č. 9**

Harmonogram platieb

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Platba [%]** | **Termín** | **Pozn.** |
| Záloha pri zahájení projektu | 10 | Pri zahájení projektu | pokrytie počiatočných nákladov, nastavenie projektového tímu a prvotných nákladov |
| Záloha č.1 | 10 | 15.07.2025 | Zálohová platba |
| Záloha č.2 | 10 | 15.10.2025 | Zálohová platba |
| Záloha č.3 | 10 | 15.01.2026 | Zálohová platba |
| 1.   Etapa | 15 | 31.03.2026 | po splnení a otestovaní míľnika |
| (oblasť riadenia prekladiska) |
| 2.   Etapa | 10 | 30.06.2026 | splnení a otestovaní míľnika |
| (oblasť riadenia vlečky, špedície) |
| 3.   Etapa | 5 | 30.06.2026 | splnení a otestovaní míľnika |
| (stavebné práce, testovanie) |  |  |  |
| 5.   Etapa | 10 | 31.07.2026 | splnení a otestovaní míľnika |
| (oblasť logistického skladu) |  |  |  |
| 6.   Etapa | 5 | 30.09.2026 | splnení a otestovaní míľnika |
| (Web nadstavba pre zákazníkov) |  |  |  |
| 7.   Etapa | 10 | 31.10.2026 | splnení a otestovaní míľnika |
| (zabezpečenie, implementácia) |  |  |  |
| 8.   Etapa | 5 | 31.10.2026 | Pred konečným odovzdaní Diela bude prevedené komplexné testovanie a záverečná kontrola, aby bol zaistená kvalita a úplnosť dodania Diela |
| (odovzdanie Diela) |  |  |  |