**Príloha č. 2 - Doba plnenia Diela, časový harmonogram**

**Doba plnenia Diela je v súlade s harmonogramom, uvedeným nižšie.**

**Časový harmonogram**

Detailný plán realizácie diela vypracuje Zhotoviteľ do 10 (desiatich) pracovných dní od účinnosti Zmluvy o dielo, pričom tento podlieha schváleniu Riadiaceho výboru a stáva sa záväzným.

Harmonogram jednotlivých častí diela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Aktivita** | **Fakturačný míľnik** | **Koniec[[1]](#footnote-2)** |
| **Časť 1** | **Analýza a dizajn** | **FM 1** | **do 30.06.2025** |
| **Časť 2** | **Implementácia a testovanie** | **FM 2** | **do 31.01.2026** |
| **Časť 3** | **Nasadenie na PROD a Postimplementačná podpora[[2]](#footnote-3)** | **FM 2** | **do 31.01.2026** |
| **Časť 4** | **Dodanie softvérových licencií** | **FM 3** | **do 31.01.2026** |
| **Časť 5** | **Celková akceptácia a podpis Záverečného akceptačného protokolu** | **FM 3** | **najneskôr do 31.01.2026** |

Dodávka bude realizovaná waterfall metódou.

1. Termín vrátane ukončeného akceptačného konania (podpis Akceptačného protokolu). [↑](#footnote-ref-2)
2. Postimplementačná podpora v dĺžke trvania minimálne jeden mesiac. [↑](#footnote-ref-3)