**Príloha č. 2 - ZoD\_Doba plnenia Diela, časový harmonogram - KDS**

**Doba plnenia Diela je v súlade s harmonogramom, uvedeným nižšie.**

# **Celkový harmonogram: Konsolidácia certifikačných autorít**

Záväzný harmonogram realizácie:

Analýza a Dizajn do 30.6.2025

Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov do 30.9.2025

Nasadenie a Postimplementačná podpora (PiP) do 31.1.2026

Postimplementačná podpora minimálne jeden mesiac

Celková akceptácia diela 28.2.2026

Výstupy z jednotlivých etáp budú v rozsahu a v  súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z.z. o riadení projektov.

# Plán realizácie diela

Rámcový návrh plánu poskytne Dodávateľ v rámci návrhu cenovej ponuky.

Detailný plán realizácie diela vypracuje Dodávateľ do 10 pracovných dní od podpisu zmluvy, pričom tento podlieha schváleniu RV a stáva sa záväzným.

Harmonogram jednotlivých častí diela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Aktivita / časť diela** | **koniec** | **Fakturačný míľnik** |
|  |  |  |  |
| Časť 1 | Analýza a Dizajn | do 30.06.2025 | FM1 |
| Časť 2 | Dodávka HW a príslušných licencií | do 30.09.2025 | FM2 |
| Časť 3 | Implementácia a testovanie | do 31.01.2026 | FM3 |
| Časť 4 | Nasadenie a PIP (čiastková akceptácia) |
| Časť 5 | Dodávka SW licencií a programového vybavenia | do 28.02.2026 | FM4 |
| Časť 6 | Celková akceptácia dodávky |

Dodávka bude realizovaná waterfall metódou.